Отель «Губернский» 4★ — Шерегеш

Обзор проекта и предварительный план продвижения

gubernskaya-hotel.ru  ·  ООО «Губерния»

Подготовлено: 07.07.2026  ·  Статус: договор №194 v5 отправлен 25.06, ждём подписания

1. Клиент и бизнес

Юрлицо: ООО «Губерния», Шерегеш, Кемеровская обл. Директор — Старикова Ю.А.

Наш контакт: Елена Ермакова, маркетолог in-house. Понимает базу, осторожна к обещаниям, директору передаёт она.

Связь: мессенджер / почта / телефон. У Елены нет веб-Telegram на ПК. Юридически значимое — только email + телефон.

Бизнес: Отель 4★ у подъёмника сектора А (гора Зелёная, 200 м). Комплекс: 20 номеров + 10 апартаментов + ресторан «Тепло» + SPA + русская баня из кедра + банный чан + арт-галерея (единственная в Шерегеше). Круглогодичный, 60–70% выручки — зима.

2. Коммерческие условия (что подписываем)

Тариф: 70 000 ₽/мес, единый тариф со старта (в актуальной версии КП/договора миграция и регулярка НЕ разделены).

Оплата: по спринтам — 35 000 ₽ / спринт (2 недели). 1-й спринт авансом (5 р.д.), далее — после приёмки Акта предыдущего (автоприёмка при молчании 5 р.д.).

Отчётность: каждый спринт — Акт + Отчёт (4 блока). Раз в месяц — сводный отчёт + созвон 30–60 мин.

Условия: расторжение за 14 календарных дней. Пеня симметричная 0.1%/день, потолок 10%.

Гарантия: 6 месяцев только на наши материалы (тексты, ТЗ, Schema.org), не на «работу сайта в целом».

ССЫЛОЧНОЕ: 10 000 ₽/мес внутри тарифа — это бюджет на закупку готовых размещений (ссылки), а НЕ услуга студии. Полноценное ссылочное (outreach / крауд / PR) — опциональный модуль от +35 000 ₽/мес.

3. Что мы НЕ обещали (не наобещать сверху)

Никаких конкретных позиций/трафика к датам — метрики только как срезы в динамике; в договоре они не являются обязательством.

Не head-запросы («отель шерегеш») — там топ держат OTA-агрегаторы. Идём через нишевые и брендовые запросы.

Не поведенческие факторы в базовом тарифе — опция от 30к/мес, не раньше 3-го месяца (нужен топ-30).

Не полноценное ссылочное — только 10к на размещения.

Не отвечаем за сайт в целом — это зона разработчика клиента (по умолчанию Вариант 1: все правки через их разработчика).

4. Ключевая специфика (влияет на всё)

4.1. Окно миграции — это ГЛАВНОЕ

Новый сайт (~60% готов, только ПК, мобильной версии нет, структура строилась без SEO) выходит в мае 2026. Это единственный шанс заложить SEO-фундамент до релиза. Без подготовки миграция убьёт даже текущие ~10 страниц в индексе и накопленный ссылочный вес.

4.2. Сезонность — прогноз без разбивки бесполезен

Пик ноя–апр (загрузка 95–100%, цены +30–50%), низкий сезон май–окт (но растёт +23%/год). Wordstat летом показывает офф-сезон — экстраполировать нельзя. Реальная оценка эффекта — с ноября 2026. Регион Кузбасс — не применять бенчмарки городов-миллионников.

4.3. Агрегаторы — это каналы, не конкуренты

gesh.ru (локальный, топ-1-3), Островок, Я.Путешествия (уже 304 отзыва!), 101hotels — ведём их карточки отдельно. Прямые конкуренты сектора А: «Снежный» (50 м до подъёмника, пантовые ванны), «Ольга» (MICE-лидер, 2 конференц-зала, бассейн), «Йети Хаус».

4.4. Точка А (по аудиту старого сайта)

0 запросов в топ-30 — SEO не делалось никогда.

Каскад дублей ×6: http/https, www/non-www, домен без дефиса — нет 301-редиректов.

Нет: robots.txt, sitemap.xml, canonical, meta description, Schema.org — 0.

Прочее: 64% картинок без alt, битая 404 на ресторане «Тепло», устаревший контент 2019–2022.

Мощный E-E-A-T: Booking 9.2/105, TripAdvisor Excellent/59, Островок 8.8/61, 2ГИС 4.9/17, Я.Путешествия 304 отзыва — никак не выведен на сайт.

Цены спрятаны в PDF — конверсионный барьер.

УТОЧНИТЬ: Расхождение в документах: синтез называет CMS 1С-Битрикс, а саммари — SPA (Nuxt/React/Vue). Уточнить у разработчика в первую неделю — влияет на аудит JS-рендеринга.

5. Предположительный план продвижения

Месяц 1 — доступы, baseline, подготовка к релизу

Спринт 1 (нед. 1–2):

Собрать доступы: Метрика, Я.Вебмастер, GSC, Я.Бизнес, GBP, 2ГИС, Я.Путешествия, стейдж нового сайта.

Зафиксировать baseline: СЯ в Topvisor (150–300 запросов), снимок позиций Я+G, органика по Метрике за 12 мес, индексация, Core Web Vitals.

Ревизия структуры нового сайта на стейдже — успеть повлиять до релиза.

Список URL старого сайта со ссылочным весом / позициями.

Спринт 2 (нед. 3–4):

Карта 301-редиректов старый → новый (готова к релизу).

Техчек стейджа + ТЗ разработчику: robots.txt, sitemap.xml, canonical, URL-структура, микроразметка.

ТЗ на мобильную версию — блокер mobile-first, без неё релиз = провал.

Первичное СЯ: брендовые + нишевые + сезонные кластеры.

Актуализация карточек на агрегаторах / картах.

Прогноз трафика через Wordstat — обещан клиенту, ещё не сделан (Arsenkin падал). Отдельный документ с сезонной разбивкой.

ПЛАН Б: Если релиз сдвинется — не простаиваем: 301 http→https / www→non-www / домен-без-дефиса, robots+sitemap, метатеги топ-20 страниц, локальное SEO, контентные ТЗ впрок.

Месяц 2 — релиз и его контроль

Контроль запуска (май): срабатывание редиректов, индексация нового сайта, отлов проблем в первые недели.

Внедрение Schema.org: Hotel, LocalBusiness, HotelRoom, Restaurant, Service, FAQPage, BreadcrumbList, AggregateRating.

Вывод рейтингов/отзывов на сайт + AggregateRating (мгновенный E-E-A-T-эффект).

Страница «Цены и бронирование» — снять конверсионный барьер.

Месяц 3 — Quick Wins (нишевые посадочные, которых нет у конкурентов)

Fix 404 ресторан «Тепло».

«Семейный отдых» — детский бассейн, игровая, кроватки, апарты с кухней — инфраструктура есть, посадки нет.

«Корпоративный отдых» — баня + ресторан + группы — отжимаем у «Ольги».

«Новый год в Шерегеше 2027» — окно запуска с октября под сезонный пик.

«Романтический отдых» — SPA + ужин + люкс.

Месяц 4+ — контентный фундамент

Блог: «Как добраться до Шерегеша», «Карта трасс», «Что посмотреть в Горной Шории», «Когда лучше ехать».

Лендинг «Летнее направление» — +23%/год, конкуренты не делают.

Страницы арт-галереи (уникальная фишка) и «О нас» (E-E-A-T).

Локальное SEO: карточки Я.Бизнес / GBP / 2ГИС, работа с отзывами.

Реалистичные ориентиры (без обещаний в договор)

Топ-3 — по нишевым (спа/баня шерегеш) и брендовым; топ-7+ по общим (агрегаторы).

Рост от 0 до 30–60 запросов в топ-30 за 90–180 дней.

Реальный замер эффекта — сезон с ноября 2026.

6. Открытые задачи прямо сейчас

Подписание договора — отправлен 25.06, ждём.

Прогноз трафика через Wordstat — обещан клиенту, не сделан. Сделать после старта.

Уточнить CMS нового сайта (Битрикс или SPA) — расхождение в документах.

Документ подготовлен на основе брифа, саммари проекта, синтеза и Deep Research. Внутренний рабочий документ.