КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по SEO-продвижению сайта https://gubernskaya-hotel.ru

Адресат: Гостиничный комплекс Губернский

Отправитель: HARDCORE SEO

Дата: май 2026

Приложение: детальная стратегия и план работ — в отдельном документе.

Приложение: детальная стратегия и план работ - в отдельном документе.

## В чём проблема сейчас

Гостиничный комплекс «Губернский» - единственный 4-звёздочный отель в секторе А Шерегеша с полным набором услуг: гостиница, апарт-отель, ресторан, SPA, баня, арт-галерея. Рейтинги на агрегаторах (Booking 9.2, TripAdvisor Excellent, Островок 8.8) подтверждают высокое качество сервиса.

При этом сайт gubernskaya-hotel.ru фактически невидим в поисковой выдаче: 0 запросов в топ-30 Яндекса по данным Keys.so. Гости, которые ищут «баня шерегеш», «спа шерегеш», «семейный отдых шерегеш» или «отель шерегеш», не находят «Губернский» в поиске и уходят к конкурентам или бронируют через агрегаторы с комиссией 15-20%.

Важное уточнение по запросу «отель шерегеш». По head-запросам типа «отель шерегеш» первые 3–5 позиций в Яндексе стабильно занимают OTA-агрегаторы (Яндекс.Путешествия, Booking-наследие, Островок, Суточно, gesh.ru). Конкурировать с ними за топ-3 по головному запросу одиночному отелю экономически нецелесообразно — это требует ссылочного бюджета на порядок выше нашей вилки и не даёт пропорциональной отдачи. Наша стратегия делает ставку на нишевые запросы: «семейный отдых шерегеш», «корпоратив шерегеш», «баня шерегеш», «спа шерегеш», «новый год шерегеш 2027» — где агрегаторов в выдаче меньше, конверсия выше, и реалистично занять топ-3–5. По брендовым запросам («губернский шерегеш», «отель губернский») собственный сайт занимает топ-1.

Почему так произошло:

Массовое дублирование. Каждая страница существует минимум в 6 версиях: http/https (нет редиректа), www/non-www (нет редиректа), плюс домен gubernskayahotel.ru без дефиса отдаёт тот же контент. Для ~50 страниц это ~300 дублей. Поисковики не понимают, какую версию считать основной, и «размазывают» вес.

Отсутствует базовая SEO-инфраструктура. robots.txt - не существует (404). sitemap.xml - не существует (404). Canonical - нет ни на одной странице. Meta description - 0 из ~50 страниц. Schema.org - 0 типов разметки. Сайт буквально не даёт поисковикам инструкций.

Новый сайт строится без SEO. Новая версия (~60% готова) не имеет мобильной версии - это блокер для Google (mobile-first indexing) и Яндекса. Структура спроектирована без учёта поисковых запросов.

| Параметр | Губернский | Ольга (hotelolga.ru) | Снежный (hotel-snow.ru) |
| --- | --- | --- | --- |
| Категория | 4★ | - | 4★ |
| До подъёмника | 200 м | - | 50 м |
| Номерной фонд | 30 (20 + 10 апарт.) | Расширенный | 24 |
| Бронирование | Собственный виджет | TravelLine | - |
| Микроразметка Schema.org (тех. параметр) | Нет | Не обнаружена | Не обнаружена |
| Тематические разделы | Нет | Есть («О Шерегеше», «Чем заняться») | - |
| Уникальное | Арт-галерея, банный чан | Конференц-залы, альпаки | Пантовые ванны |

Вывод: «Губернский» проигрывает в поиске не потому, что отель хуже, а потому, что SEO никогда не делали. Техническая база отсутствует полностью.

## Что у проекта уже хорошо

Мощные рейтинги: Booking 9.2 (105 отзывов), 2ГИС 4.9 (17), TripAdvisor Excellent (59), Островок 8.8 (61), Яндекс.Путешествия (304 отзыва) - готовая база доверия, которая не используется на сайте.

4 звезды госклассификации - объективное подтверждение уровня, конкурентное преимущество в сниппетах.

Комплексное предложение: гостиница + апарт-отель + ресторан + SPA + баня + арт-галерея - всё в одном месте, 200 м от подъёмника.

Инфраструктура для разных сегментов: семьи (детский бассейн, игровая, кроватки, апарты с кухней), пары (SPA + ужин + люкс), компании (баня + ресторан + размещение групп).

Единственная арт-галерея в Шерегеше - уникальная фишка, которую не повторит ни один конкурент.

Развитая контентная структура: ~50+ страниц, FAQ (9 вопросов), отзывы, фотогалерея на 300+ фото, активный раздел новостей.

Задача - сделать эти преимущества видимыми для поисковых систем и превратить их в трафик и прямые бронирования.

## Что предлагаем сделать

Регулярное SEO-сопровождение полного цикла со старта работ. Стартуем сразу — параллельно с разработкой нового сайта, чтобы влиять на архитектуру до релиза и не терять время.

### Первые 4–6 недель — фокус на подготовке к релизу

Ревизия структуры нового сайта под SEO — пока ещё можно повлиять на архитектуру. Сбор базовой семантики и проверка покрытия страниц. Карта 301-редиректов со старого сайта на новый, чтобы не потерять накопленный ссылочный вес. Технический чек стейджа: robots.txt, sitemap.xml, canonical, 404-страница, URL-структура. ТЗ разработчикам на мобильную версию — без неё запуск нового сайта бессмыслен для SEO. Подключаем аналитику — Яндекс.Метрику, Яндекс.Вебмастер, Google Search Console; создаём и актуализируем карточки в Яндекс.Справочнике, Google Business Profile, 2ГИС.

Результат: новый сайт запускается с правильным SEO-фундаментом и не теряет позиции при миграции.

### Период до релиза (если он сдвигается)

Если релиз нового сайта затянется — параллельно ведём осмысленные работы: настройка 301-редиректов на текущем сайте (http→https, www→non-www, домен без дефиса), создание robots.txt и sitemap.xml, базовые метатеги для топ-20 страниц текущего сайта, актуализация карточек на агрегаторах (Островок, Я.Путешествия, Суточно, gesh.ru), подбор и согласование площадок для покупки ссылок, контентные ТЗ для будущих посадочных нового сайта. Это позволяет накапливать данные в Метрике/Вебмастере и не терять время.

### С момента релиза нового сайта

Контроль релиза (редиректы, индексация, поиск проблем в первые недели). Затем — быстрые победы: создание нишевых посадочных (семейный отдых, корпоративный отдых, новый год 2027), внедрение Schema.org (Hotel, FAQPage, Review, HotelRoom), вывод рейтингов на сайт, оптимизация метатегов, выведение цен из PDF на страницы номеров. Дальше — контентный фундамент: блог («Как добраться до Шерегеша», «Карта трасс», «Когда лучше ехать»), летнее направление, страница арт-галереи. Постоянно: мониторинг позиций и индексации, анализ конкурентов, корректировка стратегии, техническая оптимизация.

Результат: рост видимости в поиске по нишевым и брендовым запросам, расширенные сниппеты (звёзды, цены, FAQ), увеличение доли прямых бронирований.

### Промежуточные контрольные точки (для отчётности)

Чтобы у Елены и руководства были конкретные deliverables на каждый месяц, не привязанные к сезонному пику трафика:

| Месяц | Технические deliverables | Замер | Видимый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| **Месяц 1** | robots.txt, sitemap.xml, canonical, 301-редиректы (http→https, www→non-www, домен без дефиса), подключение Метрики/Вебмастера/GSC | 0 ошибок в Вебмастере по дублям, аналитика собирает данные | Сайт «доступен» поисковикам в правильной форме |
| **Месяц 2** | Schema.org внедрена на ≥5 типах страниц (Hotel, FAQPage, Review, Service, BreadcrumbList), метатеги на топ-20 страницах, актуализированы карточки в Яндекс.Бизнес/GBP/2ГИС | Схемы валидны в Schema Markup Validator, бренд «губернский шерегеш» в топ-3 Яндекса (брендовый запрос быстро попадает в топ при базовой оптимизации) | Расширенные сниппеты в выдаче по бренду, актуальные карточки на картах |
| **Месяц 3** | ≥3 нишевых посадочных созданы и в индексе («Семейный отдых», «Корпоративный отдых», «Новый год 2027»), цены выведены на сайт из PDF | ≥10 запросов в топ-50 Яндекса (low-competition нишевые), индексация ≥80% страниц | Конкретный список запросов с позициями для отчёта |

Что важно понимать: в Месяцы 1–3 органический трафик на сайт остаётся околонулевым — это нормально при старте с 0 запросов в топ-30 и сезонной нише. Промежуточные результаты — технические deliverables и позиции по low-competition запросам, а не объём трафика. Первый замер органического трафика как KPI — с ноября 2026, когда сезонный спрос совпадёт с готовым фундаментом.

### Сезонный таймлайн работ

План привязан к сезонности горнолыжного курорта Шерегеш — это критично для туристического бизнеса:

| Период | Фокус | Ключевые задачи |
| --- | --- | --- |
| **Май–июль 2026** | Подготовка фундамента + миграция | Ревизия структуры нового сайта, карта 301-редиректов, техчек стейджа, ТЗ на моб., подключение аналитики, технический блок, базовые посадочные, Schema.org, локальное SEO |
| **Август–октябрь 2026** | Готовность к пиковому сезону | Сезонные лендинги (Новый год 2027, зимние каникулы, 23 февраля, 8 марта), летние страницы для следующего года, контент-блог |
| **Ноябрь 2026 – март 2027** | Пик поискового спроса | Мониторинг позиций и трафика (главный замер эффективности работ), оперативная оптимизация, корректировка стратегии по реальным данным |
| **Апрель–октябрь 2027** | Летнее направление + масштабирование | Захват растущего летнего сегмента (+23%/год), накопление контентной базы, подключение опциональных модулей (ПФ, системное ссылочное) при достижении позиций |

Ключевая точка измерения — ноябрь 2026: к старту сезона сайт должен быть готов принять трафик. Все работы май-октября — фундамент под этот момент.

Если релиз нового сайта задерживается (сентябрь+) — переключаемся на работу с текущим сайтом: настройка 301-редиректов (http→https, www→non-www, домен без дефиса → основной), создание robots.txt и sitemap.xml, подключение Метрики/Вебмастера/GSC, базовые метатеги для топ-20 страниц. Это позволяет не терять время и накапливать данные в Метрике до релиза. Подробный сценарий 2 — в разделе «Что может пойти не так и как мы это решаем».

Детальный план работ с приоритетами и сроками - в приложении.

## Почему мы

HARDCORE SEO - технологичная бутик-студия. Не продаём тарифы и шаблонное SEO. Работа начинается до договора - с глубокого персонализированного исследования ниши. Именно так появился этот документ: мы уже изучили ваш рынок, конкурентов, технические проблемы сайта и точки роста.

Работаем спринтами по 2 недели с прозрачным планом. 300+ проектов за 15 лет. Команда из T-shaped специалистов с опытом 5-10 лет. Собственные инструменты (Relevantus, Prahov) и AI-методология для ускорения анализа.

Система контроля качества «Светофор»: каждые 14 дней проект проходит тройную проверку - специалист, Team Lead, клиент. Статусы: 🟢 Зелёный (всё ОК - только при подтверждении клиента), 🟡 Жёлтый (клиент не ответил - пишем сервисный пинг), 🔴 Красный (есть проблема - обязаны зафиксировать открыто). Принцип: не штрафуем за наличие проблемы, штрафуем за её сокрытие.

## Стоимость и формат работы

### Стоимость проекта

Стоимость SEO-сопровождения в студии HARDCORE SEO рассчитывается индивидуально по результатам Deep Research и в стандартном диапазоне «Золотого Стандарта» составляет от 80 000 до 200 000+ ₽/мес. Цена зависит от объёма, сложности и потребностей проекта.

Для проекта «Губернский» условия ниже стандартного диапазона. На старте у сайта нулевая видимость в Яндексе (0 запросов в топ-30), поэтому стратегия — поэтапное масштабирование: регулярное продвижение на старте (70 000 ₽/мес). С появлением позиций в топ-30 (ориентировочно 3–6 мес. после релиза) к базовому тарифу добавляются опциональные модули (ПФ, системное ссылочное), что выводит проект в стандартный ценовой диапазон.

Стоимость работ для проекта «Губернский»:

| Тариф | Что входит | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| **Базовый** | Полное SEO-сопровождение: техблок, on-page, контент, локальное SEO, контроль миграции, работа с конкурентами, аналитика. Включён бюджет на покупку ссылок 10 000 ₽/мес | **70 000 ₽/мес** |

Что входит в подписку с первого месяца: работа по подготовке нового сайта к релизу (ревизия структуры, карта редиректов, техчек, ТЗ на мобильную, аналитика), контроль самого релиза, регулярное SEO с момента запуска. Спринты по 2 недели, отчёт каждые 2 недели.

Важно: 10 000 ₽/мес — бюджет на покупку готовых размещений на тематических площадках по согласованному списку.

Сценарии масштабирования (от момента релиза):

| Сценарий | Состав | Стоимость/мес |
| --- | --- | --- |
| **Базовый** ✅ рекомендуем | SEO-сопровождение + бюджет на ссылки 10 000 ₽ | 70 000 ₽ |
| **Оптимальный** (с 3-6 мес.) | Базовый + модуль работы с поведенческими факторами | от 100 000 ₽ |
| **Максимальный** (с 5+ мес.) | Оптимальный + полноценное ссылочное продвижение | от 135 000 ₽ |

Рекомендация: начать с базового сценария. Модуль работы с ПФ (от 30 000 ₽/мес) подключаем не ранее 3-го месяца, когда сайт наберёт позиции в топ-30. Сейчас 0 запросов в топ-30 — ПФ-работа не даст эффекта при отсутствии видимости. Системное ссылочное продвижение (от 35 000 ₽/мес, включает работу + ссылочный бюджет) — с 5-го месяца, когда есть контентная база.

### Опциональные услуги

| Услуга | Стоимость | Когда подключать |
| --- | --- | --- |
| Модуль работы с поведенческими факторами | от 30 000 ₽/мес | С 3-6 мес. (когда есть позиции в топ-30) |
| Ссылочное продвижение (полноценное) | от 35 000 ₽/мес | С 5 мес. (когда есть контентная база) |
| Работа с отзывами и рейтингом | по задаче | По необходимости |
| Работы программиста и дизайнера | по задаче | Если нет своих специалистов |

### Что входит в подписку бесплатно

| Категория | Что входит |
| --- | --- |
| Платные внешние сервисы | Topvisor (съём позиций 2 раза/мес), Keys.so, WordKeeper, SEOWIZARD, Мутаген, JustMagic, Сеолемма, Labrika, Арсенкин, ChatGPT |
| Закрытые инструменты студии | Relevantus, Prahov (парсеры и автоматизации) |
| AI-инструменты | AI-SEO методология студии |

### Что не входит в подписку

Контекстная реклама в Яндекс.Директе

Веб-разработка на стороне вашего подрядчика (новые модули, переезд CMS)

Профессиональная фото- и видеосъёмка

Создание полиграфии, фирменного стиля

### Условия оплаты

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Первый платёж | 50% (35 000 ₽) — при заключении договора, день захода проекта в работу |
| Второй платёж | 50% (35 000 ₽) — через 2 недели (после первого спринта) |
| Последующие месяцы | 70 000 ₽ — единым платежом или 50/50 раз в 2 недели, по согласованию |
| Акты | Через 2 недели после счетов |

## Как мы работаем

### Старт работ - первые 2 дня

День 1-2: вы заполняете бриф и выдаёте доступы (Метрика, Вебмастер, CMS). Параллельно команда знакомится с проектом изнутри: изучает данные, проверяет техническое состояние. День 3: первый созвон с командой проекта. Согласовываем приоритеты первого спринта.

### Спринты по 2 недели

Базовая единица планирования - 2 недели. План работ определяется на каждый спринт. Длинные горизонты (квартал, год) - ориентировочные. Внутри спринта возможны корректировки. В конце каждого спринта - отчёт и созвон.

### Созвоны

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Первый созвон | 3-й день после старта |
| Далее | Каждые 2 недели (конец спринта) |
| Длительность | 60-90 минут |
| Фиксация | Видеозапись + AI-транскрибирование + протокол + утверждение клиентом |

### Отчёты и коммуникация

Отчёт каждые 2 недели с реальными метриками из Метрики и Вебмастера. Основной канал - проектный чат в Telegram с участием всей команды. Договорённости фиксируются в чате.

### Система «Светофор»

| Статус | Значение |
| --- | --- |
| 🔴 Красный | Проблема на проекте - фиксируем открыто |
| 🟡 Жёлтый | Клиент не ответил на отчёт - сервисный пинг через 2 дня |
| 🟢 Зелёный | Всё ОК - только при подтверждении клиента |

Карточка контроля спринта содержит 3 блока: статус, проблемы, план работ. Без карточки отчёт не засчитывается.

### Команда проекта

| Роль | Что делает |
| --- | --- |
| Руководитель группы (Team Lead) | Координация, приоритеты, контроль качества, коммуникация |
| SEO-специалист | Реализация стратегии. T-shaped: SEO + AI + No-code |
| Помощник SEO-специалиста | Сбор данных, рутинные операции |
| Руководитель отдела | Первичный созвон, ключевые решения, стандарты команды |

Минимальный опыт нового сотрудника - 2 года SEO + AI-компетенции. Основной опыт команды - 5-10 лет.

## Гарантии и прозрачность

Что гарантируем: добросовестную работу по согласованному плану, прозрачные отчёты каждые 2 недели, своевременную корректировку стратегии, открытую фиксацию проблем через систему «Светофор». Все рекомендации базируются на данных.

Что не гарантируем: конкретные позиции, объём трафика или количество бронирований. Алгоритмы поисковых систем меняются без предупреждения. Мы обещаем системную работу и прозрачный процесс, а не магические цифры.

Ожидаемая динамика: с учётом нулевой стартовой позиции и сезонности Шерегеша (пик ноя-апр, низкий сезон май-окт) предполагаемый результат через 90-180 дней после релиза нового сайта - появление в топ-30 Яндекса по нишевым и брендовым запросам. Конкретные цифры будут уточнены после подключения аналитики и первых замеров.

### Что может пойти не так и как мы это решаем (pre-mortem)

Сценарий 1: «Прошло 2 месяца, трафик = 0». Это норма, а не сбой. Шерегеш — курорт с ярко выраженной сезонностью: пик поискового спроса приходится на ноябрь–апрель, май–октябрь — подготовительный период. Если запуск состоится в мае 2026, первые 5–6 месяцев работы (май–октябрь) — это строительство фундамента, а не сбор трафика: технический блок, нишевые посадочные, индексация, накопление контентной базы. Измеримый рост видимости (по позициям и трафику в Метрике) ожидается с ноября 2026 — со старта пикового сезона. К июлю-августу 2026 у проекта не будет «мгновенных» результатов в трафике, но к этому моменту будет готова инфраструктура для пикового сезона: посадочные «Новый год 2027», «Семейный отдых», «Корпоративы», карточки в Я.Бизнес и GBP, Schema.org, цены на сайте.

Сценарий 2: «Новый сайт задерживается с релизом». Подписка содержит работы, не привязанные к релизу (семантика, ТЗ на Schema.org, карта редиректов, подключение аналитики, актуализация карточек на агрегаторах, контентные ТЗ) — они выполняются независимо. Если релиз сдвигается до сентября+, переключаемся на работу с текущим сайтом: настройка 301-редиректов http→https, www→non-www, варианта без дефиса; создание robots.txt и sitemap.xml; подключение Метрики/Вебмастера/GSC; базовые метатеги для топ-20 страниц. Это позволяет не терять время и начать накопление данных. Миграция и индексация нового сайта зависят от подрядчика клиента — ответственность зафиксирована в Секции 6.1 Приложения.

Сценарий 3: «Алгоритмы Яндекса/Google поменялись, прогноз не сходится». Алгоритмы поисковых систем меняются без предупреждения — это часть индустрии. Стратегия отрабатывается каждые 2 недели на спринтовом ревью: если методика не даёт ожидаемого эффекта на конкретных кластерах, корректируем приоритеты. Светофор и регулярные созвоны — инструменты для оперативной реакции. Не «мы работаем 6 месяцев молча и потом говорим: не получилось», а «каждые 2 недели — статус, проблемы, корректировка».

Сценарий 4: «Подрядчик-разработчик не внедряет ТЗ или внедряет некорректно». Технические правки и Schema.org оформляются как ТЗ для разработчика клиента, и без внедрения они не дают эффекта. На еженедельных встречах фиксируем статус внедрения. Если разработчик систематически срывает сроки — эскалируем на руководителя отдела студии и предлагаем альтернативный путь (наш в качестве технического консультанта на стороне разработки за отдельный модуль, или замена подрядчика).

Сценарий 5: «Результаты пришли медленнее ожидаемого». Сроки в КП (3–6 мес. до позиций в топ-30, ноябрь 2026 — старт измерений) — это ориентир при условии своевременного релиза и полного внедрения ТЗ. Если любой из этих факторов сдвигается — календарь результатов сдвигается пропорционально. К январю 2027 нет позиций в топ-30 — мы открыто говорим почему: какие ТЗ не внедрены, какие алгоритмические изменения произошли, какие работы из плана не были выполнены. Спринтовое ревью каждые 2 недели — точка контроля «в графике или нет», не финальная оценка спустя полгода. Если на трёх спринтах подряд ключевые работы не двигаются — пересматриваем план совместно с клиентом, а не молча докручиваем.

## Следующие шаги

Встреча для обсуждения деталей и ответов на вопросы

Выбор сценария (рекомендуем базовый на старте)

Заключение договора и предоставление доступов

Старт работ — подписка с фокусом на подготовку нового сайта к релизу в первые 4–6 недель

Каждая SEO-рекомендация начинает работать только после внедрения. Время до релиза - стратегическое окно: заложить фундамент сейчас или исправлять ошибки потом. Чем раньше начнём, тем больше успеем до запуска.

HARDCORE SEO | https://gubernskaya-hotel.ru | май 2026