ПРИЛОЖЕНИЕ К КОММЕРЧЕСКОМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ

Стратегия и план работ по SEO-продвижению

https://gubernskaya-hotel.ru

Подготовлено: HARDCORE SEO | май 2026

Документ описывает детальную SEO-стратегию и план работ по продвижению сайта gubernskaya-hotel.ru: техническое состояние, конкурентная среда, контентные гэпы, п

## Стратегия и план работ по SEO-продвижению gubernskaya-hotel.ru

Проект: гостиничный комплекс «Губернский» 4★, Шерегеш

Дата: 06 мая 2026 г.

Подготовлено: HARDCORE SEO

Документ описывает детальную SEO-стратегию и план работ по продвижению сайта gubernskaya-hotel.ru: техническое состояние, конкурентная среда, контентные гэпы, приоритеты, дорожная карта на 12 месяцев и KPI с привязкой к сезонности горнолыжного курорта Шерегеш.

## 1. Детальный анализ текущей ситуации

### 1.1. Техническое состояние

Методика аудита: HTTP-запросы (curl/HEAD) + анализ исходного HTML основных страниц + Keys.so API + Яндекс Webmaster API + проверка SERP в Яндекс и Google по брендовым и нишевым запросам. Текущая (старая) версия сайта — серверный рендеринг, JavaScript-рендеринг для извлечения контента не требуется. Новая версия (~60% готовности) построена на современном фреймворке — для её аудита после релиза будет применяться JS-рендеринг через Chrome MCP / Playwright (минимум 10–15 типичных URL).

| Проблема | Описание | Влияние на бизнес | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| Каскад дублей (×6) | http/https, www/non-www, gubernskayahotel.ru без дефиса - нет редиректов. ~300 дублей при ~50 страницах | Ссылочный вес «размазывается», поисковики не могут определить основную версию | КРИТИЧЕСКИЙ |
| robots.txt отсутствует | Возвращает 404. Нет директив для ботов, нет указания на Sitemap | Поисковые боты индексируют всё подряд, включая служебные URL | ВЫСОКИЙ |
| sitemap.xml отсутствует | Возвращает 404. Поисковики не получают карту сайта | Замедление обнаружения и индексации страниц номеров и апартаментов | ВЫСОКИЙ |
| Canonical отсутствует | Нет тега canonical ни на одной проверенной странице | Усугубляет проблему дублирования | ВЫСОКИЙ |
| Meta description = 0 | Ни одна из ~50 страниц не имеет meta description | Поисковики формируют сниппеты автоматически, CTR снижается | ВЫСОКИЙ |
| Schema.org = 0 | Нет ни одного типа микроразметки (Hotel, LocalBusiness, FAQPage, BreadcrumbList) | Нет расширенных сниппетов (звёзды, цены, FAQ), проигрыш в CTR | ВЫСОКИЙ |
| Нет мобильной версии (новый сайт) | Новый сайт ~60% готов, только ПК-версия | Блокер для mobile-first indexing (Google) и фактор Яндекса | КРИТИЧЕСКИЙ |
| 64% изображений без alt | 63 из 99 img на главной не имеют alt-тегов | Потеря трафика из Яндекс.Картинок, проблемы с доступностью | СРЕДНИЙ |
| Устаревший контент | /cashback/ (2022), /calendar/ (2022), /summer-holiday/ (2019), /stock/ (сезон 2024-2025) | Подрывает доверие пользователей и сигнализирует поисковикам о низком качестве | СРЕДНИЙ |
| Cache-Control: no-cache | На всех страницах. Браузерное кэширование отключено | Замедляет повторные визиты | СРЕДНИЙ |
| Вебмастер и GSC не подключены | Нет данных по индексации, ошибкам, поисковым запросам | Слепое управление проектом | ВЫСОКИЙ |

### 1.2. Сильные стороны

| Преимущество | Как использовать в SEO |
| --- | --- |
| Booking 9.2 (105 отзывов), TripAdvisor Excellent (59), Островок 8.8 (61), 2ГИС 4.9 (17), Я.Путешествия (304 отзыва) | Вывести на сайт визуальным блоком «Наши рейтинги» с логотипами платформ и ссылками. Звёзды в сниппетах — через Schema.org Review для собственных отзывов на сайте, не через AggregateRating с агрегатами разных платформ |
| 4★ государственная классификация | Использовать в title, description, Schema.org Hotel.starRating |
| 200 м от подъёмника КД «Учебная», сектор А | Коммерческий аргумент для title и текстов |
| Комплекс: гостиница (20) + апарты (10) + ресторан + SPA + баня + галерея | Основа для расширенной структуры сайта с нишевыми посадочными |
| Единственная арт-галерея в Шерегеше | Уникальный контент, нет конкурентов по запросу |
| Семейная инфраструктура (детский бассейн, игровая, кроватки, апарты с кухней) | Посадочная «Семейный отдых» - инфраструктура есть, страницы нет |
| Развитая контентная структура (~50+ страниц) | Основа для карты редиректов и быстрой on-page оптимизации |
| FAQ (9 вопросов), отзывы (11), фотогалерея (300+ фото) | Готовый контент для FAQPage Schema; собственные 11 отзывов — для Review Schema на /reviews/ |
| Юридическая полнота: ИНН, ОГРН, оферта, политика ПД | E-E-A-T фундамент на месте |

### 1.3. Конкурентная среда

### OTA-каналы и агрегаторы (НЕ являются прямыми конкурентами — это площадки доминирующие в SERP)

Агрегаторы и OTA — это не «отели-конкуренты», а дистрибуционные каналы с принципиально другой архитектурой и SEO-моделью (десятки тысяч карточек, отдельные комбинации параметров). С ними не нужно конкурировать в архитектуре сайта — нужно с ними сосуществовать (оптимизировать собственные карточки) и обходить через нишевые запросы:

| OTA / агрегатор | Роль в выдаче | Стратегия взаимодействия |
| --- | --- | --- |
| gesh.ru (локальный агрегатор бронирования Шерегеша, 90+ объектов) | Локальный лидер, топ-1-3 по большинству коммерческих запросов | Конкурировать в архитектуре нереалистично — это маркетплейс. Оптимизировать карточку «Губернского» на gesh.ru. Обходить через нишевые запросы |
| Островок, Яндекс.Путешествия, Суточно, 101hotels | Федеральные OTA-площадки | Актуализировать собственные карточки, отвечать на отзывы, использовать как источник внешних ссылок и каналы продаж |

### Прямые конкуренты сектора А

| Параметр | Губернский | Ольга (hotelolga.ru) | Снежный (hotel-snow.ru) |
| --- | --- | --- | --- |
| Категория | 4★ | Не подтверждена | 4★ |
| Номерной фонд | 30 (20+10 апарт.) | Расширенный | 24 |
| До подъёмника | 200 м | - | 50 м |
| SPA | Бассейны, хамам, сауна, тренажёрный зал | Открытый бассейн | SPA |
| Ресторан | «Тепло» (рус./европ., панорамный вид) | Ресторан + кафе + завтрак + геокупол | - |
| MICE | Банкеты (ресторан + беседка) | 2 конференц-зала (MICE-лидер) | - |
| Уникальное | Арт-галерея, банный чан, апарты с кухней | Ферма альпак, тюбинг-парк | Пантовые ванны |
| Виджет бронирования | Собственный | TravelLine | - |
| Тематические разделы | Нет | «О Шерегеше», «Где поесть», «Чем заняться» | - |
| VK Retargeting | Нет | Да | - |
| Микроразметка Schema.org (тех. параметр) | Нет | Не обнаружена | Не обнаружена |

Ключевой вывод: ни один из конкурентов не внедрил микроразметку. Первенство в Schema.org = расширенные сниппеты (звёзды, цены, FAQ) = рост CTR при тех же позициях.

### 1.4. Контентные гэпы

| Отсутствующая страница | Целевые запросы | Есть у конкурентов | Готовность инфраструктуры |
| --- | --- | --- | --- |
| Семейный отдых | «отдых с детьми шерегеш», «семейный отдых шерегеш» | Нет | ✅ Детский бассейн, игровая, кроватки, апарты с кухней |
| Корпоративный отдых | «корпоратив шерегеш», «тимбилдинг шерегеш» | «Ольга» - MICE-лидер | ✅ Баня + ресторан + размещение групп |
| Новый год 2027 | «новый год шерегеш 2027», «новый год в горах» | Нет | ✅ Ресторан, праздничные программы |
| Цены и бронирование (единая) | «цены отель шерегеш», «стоимость проживания шерегеш» | Есть у «Ольги» (TravelLine) | ⚠️ Цены только в PDF |
| Летний отдых (актуальный) | «лето шерегеш», «летний отдых шерегеш» | Нет | ✅ /summer-holiday/ устарела (2019) |
| Романтический отдых | «романтический отдых шерегеш», «выходные для двоих» | Нет | ✅ SPA + ужин + люкс |
| Арт-галерея (отдельная) | «арт-галерея шерегеш» | Нет | ✅ Единственная в Шерегеше |
| Блог / статьи | «как добраться до шерегеша», «карта трасс шерегеш» | У «Ольги» есть «О Шерегеше» | ⚠️ Контент нужно создать |
| Свадьбы | «свадьба шерегеш», «свадьба в горах» | Нет | ✅ Упомянуто в новостях (26.02.2026) |

### 1.5. Точки роста и причины отставания

| Причина отставания | Следствие для бизнеса |
| --- | --- |
| SEO никогда не проводилось | 0 запросов в топ-30. Полная невидимость для поискового трафика |
| Каскад дублей (6+ версий каждого URL) | Ссылочный вес рассредоточен. Поисковики не могут определить каноническую версию |
| Отсутствие мета-оптимизации | Низкий CTR в выдаче. Автоматические сниппеты вместо целевых |
| Доминирование агрегаторов | По общим запросам («отель шерегеш») прямой сайт не попадёт выше топ-7. Нужна стратегия нишевых запросов |
| Отсутствие нишевых посадочных | Не захвачены сегменты «семейный», «корпоративный», «романтический», «новогодний» |

| Точка роста | Потенциальное влияние |
| --- | --- |
| Нишевые посадочные (семейный, корпоративный, сезонные) | Реалистичный путь в топ-3 - конкуренты этих страниц не имеют |
| Schema.org (Hotel, HotelRoom, FAQPage, Review для собственных отзывов) | Расширенные сниппеты: звёзды, цены, FAQ. Рост CTR на 20-35% |
| E-E-A-T: рейтинги на сайте | Booking 9.2 + TripAdvisor Excellent + 304 отзыва Я.Путешествий = мгновенный рост доверия |
| Информационный контент (блог) | Высокочастотный инфо-спрос → воронка бронирования |
| Летнее направление | Растущий рынок (+23%/год), конкуренты не делают |
| Локальное SEO (Яндекс.Бизнес, GBP, 2ГИС) | Карточки с фото, отзывами, ценами - ключевой канал для туристического бизнеса |

### 1.6. Приоритетность услуг

| Услуга / сегмент | Приоритет SEO | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Проживание (номера + апартаменты) | Высокий | Основной продукт. 30 посадочных страниц |
| Бренд («Губернский Шерегеш») | Высокий | Минимальная конкуренция, быстрый результат |
| SPA и баня | Высокий | Нишевые запросы, средняя конкуренция |
| Ресторан «Тепло» | Средний | Дополнительная услуга, но отдельный спрос |
| Семейный отдых | Высокий | Нет у конкурентов, инфраструктура готова |
| Корпоративный отдых | Высокий | Конкурируем с «Ольгой», есть преимущества |
| Сезонные (Новый год, лето) | Высокий (в окне) | Пики спроса, нужно готовить заранее |
| Арт-галерея | Средний | Уникально, но низкочастотно |
| Свадьбы | Низкий | Узкий сегмент, требует проверки спроса |

## 2. Стратегия и принципы

### 2.1. Целевое состояние (точка Б)

Через 6-12 месяцев после релиза нового сайта «Губернский» может стать видимым в поисковой выдаче по нишевым, брендовым и части коммерческих запросов. Предполагаемый результат:

Присутствие в топ-30 Яндекса по 30-60+ запросам (нишевые услуги, бренд, сегменты)

Расширенные сниппеты в выдаче (звёзды, цены, FAQ) за счёт Schema.org

Нишевые посадочные (семейный, корпоративный, сезонные) в топ-3-5 по своим кластерам

Рост доли прямых бронирований за счёт органического трафика (снижение зависимости от агрегаторов)

Актуализированные карточки на Яндекс.Картах, Google Maps, 2ГИС с высокими рейтингами

Важно: это не гарантия, а ожидаемая динамика при условии своевременного внедрения рекомендаций и отсутствия критических проблем на новом сайте.

Сезонная разбивка:

Пиковый сезон (ноя-апр): максимальный поисковый спрос. Позиции, занятые к октябрю, дадут максимальный трафик. Загрузка 95-100%.

Низкий сезон (май-окт): спрос ниже, но растущий сегмент (+23%/год). Время для контентных работ, подготовки сезонных лендингов, накопления индексации.

### 2.2. Принципы стратегии

Нишевое доминирование вместо общей конкуренции. По запросу «отель шерегеш» доминируют агрегаторы. Реалистичная цель - топ-3 по нишевым запросам: «баня шерегеш», «спа шерегеш», «семейный отдых шерегеш», «корпоратив шерегеш», «новый год шерегеш 2027».

Миграция без потерь. Новый сайт должен унаследовать весь ссылочный вес старого через 301-редиректы. Каждый URL со ссылками или позициями маппится на аналог.

Mobile-first. Без мобильной версии нового сайта SEO-продвижение невозможно. ТЗ на мобильную - первый приоритет.

E-E-A-T как конкурентное оружие. Рейтинги Booking 9.2, TripAdvisor Excellent, 304 отзыва - мощная база доверия. Вывод на сайт визуальным блоком + Review Schema для собственных отзывов на /reviews/ + 4★ госклассификация = сигналы качества для поисковиков.

Контент следует за спросом. Каждая новая страница создаётся под подтверждённый кластер запросов. Без семантики - нет страницы.

Сезонная подготовка. Сезонные лендинги (Новый год, лето) создаются заблаговременно: за 2-3 месяца до пика спроса. Индексация и накопление веса требуют времени.

### 2.3. Логика пирамиды

| Уровень | Что решает | Примеры |
| --- | --- | --- |
| **1. Техническая база** | Сайт доступен, индексируется, не имеет критических ошибок | robots.txt, sitemap, canonical, редиректы, mobile |
| **2. Архитектура** | Каждый запрос имеет целевую страницу, структура покрывает спрос | Нишевые посадочные, URL-карта, перелинковка |
| **3. On-page** | Страницы оптимизированы под целевые запросы | Title, Description, H1, тексты, Schema.org |
| **4. Доверие (E-E-A-T)** | Поисковики и пользователи доверяют сайту | Рейтинги, отзывы, реквизиты, сертификаты |
| **5. Внешние факторы** | Ссылочный профиль, поведенческие сигналы | Бюджет на ссылки, ПФ (когда будет готов) |

Каждый следующий уровень работает только при наличии предыдущего. Нет смысла оптимизировать тексты, если сайт не индексируется. Нет смысла покупать ссылки, если нет целевых посадочных.

## 3. Детальный план работ

### Фаза 0: подготовка нового сайта к релизу (первые 4–6 недель подписки)

### Блок 0: настройка аналитики

| Работа | Приоритет | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Добавление gubernskaya-hotel.ru в Яндекс.Вебмастер, подтверждение прав | P1 | Вебмастер не подключён. Без него нет данных по индексации, ошибкам, позициям. Критически важно подключить ДО миграции, чтобы видеть состояние «до» и «после» |
| Добавление в Google Search Console, подтверждение | P1 | GSC не подключён. Необходим для контроля индексации в Google |
| Проверка и настройка Яндекс.Метрики | P1 | Счётчик установлен (ID 18543811), но требуется проверка корректности, настройка целей (бронирование, звонок, заявка), перенос на новый сайт |
| Создание/актуализация карточки в Яндекс.Справочнике (Яндекс.Бизнес) | P1 | Для бизнеса с физическим адресом в туристическом регионе - один из главных каналов. Проверить актуальность данных, фото, режим работы, категории |
| Создание/актуализация Google Business Profile | P1 | Второй поисковик. Аналогичная актуализация |
| Проверка карточки 2ГИС | P2 | Карточка существует (рейтинг 4.9/17 отзывов). Проверить актуальность информации |

Логика: аналитика подключается первой, потому что все последующие работы требуют данных. Без Вебмастера и GSC мы не увидим, как прошла миграция.

### Блок 1: технический аудит стейджа нового сайта

| Работа | Приоритет | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| ТЗ разработчикам на мобильную версию | P1 | Новый сайт не имеет мобильной версии. Блокер для mobile-first indexing (Google) и фактор качества (Яндекс). Без мобильной запуск SEO бессмыслен |
| Настройка 301-редиректов: http→https, www→non-www | P1 | На текущем сайте каскад дублей (6+ версий каждого URL). На новом сайте это должно быть решено на уровне nginx/сервера |
| Решение по домену gubernskayahotel.ru | P1 | Дубль всего сайта без дефиса. Настроить 301-редирект на gubernskaya-hotel.ru |
| Настройка canonical на всех типах страниц | P1 | Полное отсутствие canonical на текущем сайте. На новом - обязателен |
| Создание robots.txt | P1 | Отсутствует (404). Должен быть готов до индексации нового сайта |
| Создание sitemap.xml | P1 | Отсутствует (404). Необходим для обнаружения 50+ страниц ботами |
| Единообразие trailing slash | P2 | На текущем сайте: URL с и без слэша отдают разные страницы. На новом - единый формат |
| Настройка 404-страницы | P2 | Несуществующие URL должны возвращать 404, а не 200 |
| Проверка Core Web Vitals на стейджа | P2 | Замер до релиза, исправление проблем со скоростью |
| Убрать заголовок X-Powered-CMS | P3 | Раскрывает CMS, вектор атаки. Минимальная правка на сервере |
| Настройка кэширования (Cache-Control) | P2 | Текущий сайт: no-cache на всех страницах. Новый должен использовать корректное кэширование |

Зависимости: ТЗ на мобильную версию - первый приоритет. Без мобильной версии нет смысла запускать сайт в работу.

### Блок 2: базовая приоритизация и семантика

| Работа | Приоритет | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Сбор маркерных запросов по ключевым кластерам | P1 | Семантическое ядро никогда не собиралось. Нужно определить основные кластеры до релиза, чтобы проверить покрытие страниц |
| Проверка покрытия: есть ли страница под каждый маркерный запрос | P1 | Структура нового сайта строилась без SEO. Выявить пробелы до запуска |
| Рекомендации по созданию отсутствующих посадочных | P2 | «Семейный отдых», «Корпоративный отдых», «Цены и бронирование» - рекомендации разработчикам до релиза |
| Рекомендации по URL-структуре | P1 | ЧПУ, логичная иерархия, без кириллицы в URL |

### Блок 4: карта 301-редиректов (миграция)

| Работа | Приоритет | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Полная инвентаризация URL старого сайта | P1 | ~50+ страниц. Все URL, которые имеют внешние ссылки или позиции, должны быть перенаправлены |
| Маппинг: старый URL → новый URL | P1 | Каждая страница старого сайта получает соответствие на новом |
| Обработка устаревших URL | P2 | /cashback/ (2022), /calendar/ (2022), /summer-holiday/ (2019) - редирект на подходящую страницу или 410 Gone |
| Тестирование редиректов на стейдже | P1 | Проверка корректности перед запуском |
| Контроль релиза (первые 48 часов) | P1 | Проверка редиректов, мониторинг индексации, поиск 404-ошибок, повторная отправка sitemap.xml |

Логика объёмов: 50+ URL для маппинга (20 номеров + 10 апартаментов + ~20 сервисных страниц). Тестирование требует ручной проверки каждого редиректа. Объём вписывается в первые 4–6 недель работы по подписке.

### Фазы 1–3: регулярное SEO-продвижение (70 000 ₽/мес, со старта)

### Фаза 1: быстрые победы (первые 90 дней после релиза)

##### Блок 1: технический блок

| Работа | Приоритет | Срок | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Schema.org: Hotel + LocalBusiness | P1 | 0-30 дней | Расширенные сниппеты, Knowledge Panel. Конкуренты не внедрили - первенство |
| Schema.org: FAQPage на /faq/ | P1 | 0-30 дней | 9 готовых вопросов-ответов. Расширенный сниппет с Q&A |
| Schema.org: Review (для собственных отзывов на /reviews/) | P1 | 0-30 дней | Звёзды в выдаче. Внешние рейтинги (Booking, TripAdvisor, Островок, 2ГИС, Я.Путешествия) — визуальный блок «Наши рейтинги» с логотипами и ссылками, БЕЗ Schema.org разметки агрегатов |
| Schema.org: BreadcrumbList | P2 | 0-30 дней | Навигационные хлебные крошки в сниппетах |
| Schema.org: HotelRoom на страницах номеров | P1 | 30-60 дней | 30 страниц. Цены и характеристики в выдаче |
| Schema.org: Restaurant на /teplo/ | P2 | 30-60 дней | Режим работы, тип кухни в выдаче |
| Alt-теги для всех изображений | P2 | 30-60 дней | 64% без alt. Трафик из Яндекс.Картинок |
| Мониторинг индексации и ошибок | P1 | Постоянно | Вебмастер + GSC еженедельно |
| Оптимизация Core Web Vitals | P2 | 60-90 дней | Скорость загрузки, LCP, CLS |

Логика очерёдности: Schema.org Hotel + FAQPage + Review (для собственных отзывов на /reviews/) дают максимальный эффект при минимальных трудозатратах. Это «низко висящие плоды» — готовый контент (FAQ, 11 отзывов на сайте) нужно только разметить. HotelRoom требует больше работы (30 страниц) и идёт вторым.

##### Блок 2: полная приоритизация и стратегия

| Работа | Приоритет | Срок | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Полный сбор семантического ядра | P1 | 0-30 дней | Никогда не проводился. Определяет всю дальнейшую работу |
| Кластеризация и маппинг на страницы | P1 | 30-45 дней | Каждый кластер → целевая страница. Выявление пробелов |
| Определение приоритетности услуг | P1 | 0-30 дней | Совместно с клиентом. Какие услуги продвигать первыми |
| Проверка позиций по маркерным запросам | P1 | 0-14 дней | Снятие стартовых позиций через Topvisor |
| Мониторинг позиций | P1 | Постоянно | 2 раза/мес, Яндекс + Google, регион Кузбасс |
| Анализ сезонного спроса | P2 | 30-60 дней | Шерегеш: пик ноя-апр, низкий май-окт. Определить частотности по сезонам |
| Формирование стратегии | P1 | 30-45 дней | На основе семантики, конкурентов и позиций |

##### Блок 3: анализ конкурентов

| Работа | Приоритет | Срок | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Детальный аудит hotelolga.ru | P1 | 0-30 дней | Прямой конкурент. MICE-лидер. Разширенная навигация, TravelLine, VK Retargeting. Определить позиции, трафик, эффективные страницы |
| Детальный аудит hotel-snow.ru | P1 | 0-30 дней | Прямой конкурент. 4★, 50 м до подъёмника, пантовые ванны. Определить позиции и контент-стратегию |
| Анализ gesh.ru (агрегатор) | P2 | 30-60 дней | Понять, по каким запросам можно обойти агрегатор. Проверить карточку «Губернского» |
| Сбор топовых URL конкурентов с трафиком | P1 | 30-45 дней | Определить, какие страницы генерируют трафик. Основа для расширения архитектуры |
| Сбор КНДРК-блоков конкурентов | P2 | 30-60 дней | Шапка, футер, меню, блоки страниц услуг - чему учиться |
| Мониторинг конкурентов | P3 | Постоянно | Ежемесячная проверка позиций и изменений |

Домены конкурентов:

hotelolga.ru - СПА-отель «Ольга», MICE-лидер с расширенной навигацией

hotel-snow.ru - Отель «Снежный» 4★, 50 м до подъёмника, пантовые ванны

gesh.ru - локальный агрегатор, доминирует в выдаче по коммерческим запросам

##### Блок 5: КНДРК + коммерческие факторы

| Работа | Приоритет | Срок | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Вывод рейтингов агрегаторов на сайт | P1 | 0-30 дней | Booking 9.2, TripAdvisor Excellent, Островок 8.8, 2ГИС 4.9, Я.Путешествия 304 отзыва - мощная база доверия, не используется на сайте |
| Вывод цен на страницы номеров | P1 | 30-60 дней | Цены скрыты в PDF - конверсионный барьер. По данным исследований, отсутствие цены снижает конверсию на 40-60% |
| Проверка коммерческих факторов по чек-листу | P1 | 0-30 дней | Текущее состояние: юрлицо ✅, контакты ✅, оплата ✅, бронирование ✅, FAQ ✅, отзывы ✅, оферта ✅, политика ПД ✅. Пробелы: цены в PDF, сертификаты без номиналов, лояльность без деталей |
| Актуализация программы лояльности | P3 | 60-90 дней | Нет конкретных скидок и условий перехода между уровнями |
| Актуализация подарочных сертификатов | P3 | 60-90 дней | Нет номиналов и условий, только телефон |
| Анализ уникальных блоков конкурентов | P2 | 30-60 дней | У «Ольги»: «Где поесть», «Чем заняться», VK Retargeting. Применимо ли для «Губернского» |

##### Блок 6: on-page оптимизация (быстрые победы)

| Работа | Приоритет | Срок | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Meta description для всех страниц | P1 | 0-30 дней | 0 из ~50 страниц имеют meta description. Быстрый эффект на CTR |
| Оптимизация Title | P1 | 0-30 дней | Устаревшие даты, не оптимизированы под запросы, спецсимволы |
| Оптимизация H1 | P2 | 30-45 дней | Текстовые, но не всегда целевые. На /teplo/ H1 - изображение |
| Проверка и исправление страницы ресторана «Тепло» | P1 | 0-14 дней | По данным предварительного исследования выявлена проблема с доступностью страницы ресторана на новом сайте - требуется проверка и исправление при релизе |
| Создание посадочной «Семейный отдых» | P1 | 30-60 дней | Инфраструктура готова, конкуренты не имеют. Текст + фото + перелинковка с номерами и апартами |
| Создание посадочной «Корпоративный отдых» | P1 | 30-60 дней | Баня + ресторан + размещение групп. Отвоёвываем нишу у «Ольги» |
| Создание посадочной «Цены и бронирование» | P1 | 30-60 дней | Единая страница с ценами и виджетом. Закрытие конверсионного барьера |
| Подготовка лендинга «Новый год в Шерегеше 2027» | P1 | До октября 2026 | Сезонный пик спроса окт-дек. Нужно создать заблаговременно для индексации |

Логика очерёдности: meta description и title - минимальные трудозатраты, максимальный эффект на CTR. Нишевые посадочные - основа стратегии нишевого доминирования. Новый год 2027 - окно возможности, нужно успеть до октября.

### Блок 4: поисковая архитектура (расширение)

| Работа | Приоритет | Срок | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Страницы конкурентов с трафиком - анализ | P1 | 30-45 дней | Выявить, какие типы страниц генерируют трафик у «Ольги» и «Снежного» |
| Список страниц на создание (полный) | P1 | 30-45 дней | На основе семантики и конкурентного анализа. Минимум: семейный, корпоративный, Новый год 2027, цены, летний |
| Список страниц на корректировку | P2 | 45-60 дней | Существующие страницы, которые нужно оптимизировать |
| Хлебные крошки (BreadcrumbList) | P2 | 30-45 дней | Отсутствуют на текущем сайте. Улучшают навигацию и сниппеты |
| Блоки перелинковки на страницах номеров | P2 | 45-60 дней | «Смотрите также», «Связанные услуги» - увеличение глубины просмотра и распределение веса |

### Фаза 2: контентный фундамент (90+ дней после релиза)

##### Блок 6: on-page - контентная работа

| Работа | Приоритет | Срок | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Блог: «Как добраться до Шерегеша» | P2 | 90-120 дней | Высокочастотный информационный запрос. Воронка: инфо → бронирование |
| Блог: «Карта трасс Шерегеш» | P2 | 90-120 дней | Полезный контент для целевой аудитории |
| Блог: «Что посмотреть в Горной Шории» | P2 | 120-150 дней | Расширение охвата информационных запросов |
| Блог: «Когда лучше ехать в Шерегеш» | P2 | 120-150 дней | Сезонный контент, перелинковка на номера |
| Лендинг «Летнее направление» | P2 | Май-июнь 2027 | Растущий рынок (+23%/год). Конкуренты не делают. Текущая /summer-holiday/ устарела (2019) |
| Страница арт-галереи | P3 | 120+ дней | Уникальная фишка, низкочастотный запрос |
| Страница «Романтический отдых» | P3 | 120+ дней | SPA + ужин + люкс. Готовый продукт, нет посадочной |
| Актуализация текстов на страницах номеров | P2 | 90-120 дней | Краткие таблицы характеристик → добавить описательный текст |
| Страница «Свадьбы» | P3 | 150+ дней | Упомянуто в новостях, нет посадочной. Требует проверки спроса |

##### Локальное SEO (постоянно)

| Работа | Приоритет | Срок | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Актуализация Яндекс.Бизнес | P1 | Первые 14 дней (повторно) | Основной источник локального трафика. Фото, услуги, режим |
| Актуализация Google Business Profile | P1 | Первые 14 дней (повторно) | Второй поисковик |
| Аудит и оптимизация карточки на Яндекс.Путешествиях | P1 | Первые 30 дней | Я.Путешествия — основной OTA-канал в Рунете, выводят карточки отелей блоком в SERP по запросу «отель шерегеш». Актуализация описания, фотографий, тарифов, синхронизация с виджетом бронирования. Это **дополнительный канал видимости** в выдаче без затрат на ссылочное (304 отзыва уже накоплены — мощная база) |
| Ответы на отзывы на всех площадках | P2 | Постоянно | Booking, 2ГИС, TripAdvisor, Островок, Я.Путешествия |
| Актуализация 2ГИС | P2 | 30 дней | Проверить данные, фото, режим |

##### Ссылочный бюджет (10 000 ₽/мес)

| Работа | Приоритет | Срок | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверка наличия на агрегаторах | P1 | Первые 30 дней | Островок, Суточно, 101hotels, Я.Путешествия - проверить актуальность карточек |
| Точечные размещения на тематических площадках | P2 | Постоянно | Туристические блоги, обзоры Шерегеша, рейтинги отелей |
| Согласование списка площадок с клиентом | P2 | Ежемесячно | Клиент утверждает список перед покупкой |

Важно: 10 000 ₽/мес — бюджет на покупку готовых размещений по согласованному списку. Системное ссылочное продвижение (outreach, крауд-маркетинг, построение профиля) — расширение базового модуля, подключается опционально от 35 000 ₽/мес.

### Опциональные модули (не входят в базовый план)

### Поведенческие факторы (ПФ)

Текущий статус: ПФ_РАНО. 0 запросов в топ-30 Яндекса. Модуль работы с ПФ эффективен для страниц в позициях 5–30; при отсутствии позиций — эффекта не будет.

Рекомендация: подключить ПФ после достижения 20+ запросов в топ-30. Ориентировочно - через 3-6 месяцев после релиза нового сайта. Стоимость: от 30 000 ₽/мес.

### Системное ссылочное продвижение (модуль расширения)

Минимальная стоимость услуги системного ссылочного продвижения в студии — от 35 000 ₽/мес (включает работу + ссылочный бюджет). Услуга включает: outreach (переговоры с площадками), крауд-маркетинг (упоминания на форумах и в соцсетях), построение ссылочного профиля, PR-публикации.

Когда подключать: с 5-го месяца, когда у сайта есть качественная контентная база и стабильные позиции в топ-30.

Соотношение с базовым бюджетом: в базовый тариф включён только бюджет на покупку готовых размещений по согласованному списку (раздел «Ссылочный бюджет» выше). Это разовая закупка, не системная работа с профилем. Для системной работы используется отдельный модуль от 35 000 ₽/мес.

## 4. Управление качеством и рисками

### 4.1. Система «Светофор» - детальное описание

Каждые 14 дней (конец спринта) проект проходит тройной контроль:

Уровень 1: SEO-специалист заполняет карточку контроля спринта (статус, проблемы, план).

Уровень 2: Team Lead проверяет карточку, валидирует статус.

Уровень 3: Клиент получает отчёт и подтверждает или корректирует статус.

| Статус | Что происходит | Действие |
| --- | --- | --- |
| 🔴 Красный | На проекте есть проблема (техническая, процессная, со стороны клиента) | Команда обязана зафиксировать проблему открыто. Не штрафуем за наличие проблемы - штрафуем за сокрытие |
| 🟡 Жёлтый | Клиент не ответил на отчёт в течение 2 дней | Менеджер пишет стандартный сервисный пинг. Без обратной связи статус не может быть «зелёным» |
| 🟢 Зелёный | Всё ОК | Присваивается только при подтверждении от клиента. Не устанавливается «по умолчанию» |

Карточка контроля спринта (обязательна, без неё отчёт не засчитывается):

Статус (🔴/🟡/🟢)

Список проблем (если есть) с описанием и предлагаемым решением

План работ на следующий спринт

### 4.2. Чем отличается HARDCORE SEO

Глубокое исследование до договора. Работа начинается с Deep Research - персонализированного исследования ниши, конкурентов и технического состояния сайта. Этот документ - результат такого исследования. Мы не продаём «тарифы» без понимания проекта.

AI-first методология. Собственные инструменты (Relevantus, Prahov) и AI-агенты для автоматизации сбора данных, анализа конкурентов и текстовой оптимизации. Ускоряет работу и повышает точность.

T-shaped специалисты. Каждый SEO-специалист владеет AI-инструментами и No-code технологиями. Может самостоятельно вносить правки на сайт (при наличии доступа), не дожидаясь разработчика.

15 лет опыта, 300+ проектов. Включая travel-операторов и сайты услуг B2C/B2B. Понимание специфики гостиничного бизнеса и туристической тематики.

Собственный отдел ПФ и ссылочного. Не перепродаём чужие услуги. Собственные мощности, собственное ПО, постоянное тестирование и адаптация под апдейты Яндекса.

Закрытые инструменты и сообщества. Доступ к закрытым сервисам и частным чатам, где обсуждаются и тестируются передовые практики SEO. Клиент получает выгоду от инновационных практик без необходимости инвестировать в их разработку.

Принцип прозрачности. Базовый цифровой фундамент остаётся прозрачным: Яндекс.Метрика, GSC, Topvisor - всё можно проверить через открытые источники. Внутренние инструменты дополняют, а не заменяют стандартные метрики.

### 4.3. E-E-A-T стратегия

Сайт обрабатывает финансовые транзакции (онлайн-оплата через Сбербанк IPAY) и персональные данные гостей - средний уровень YMYL. E-E-A-T сигналы обязательны.

| Компонент | Текущее состояние | Действие | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| **Experience (Опыт)** | Фотогалерея 300+ фото, отзывы гостей | Добавить реальные истории гостей, UGC-контент, видеоотзывы | P2 |
| **Expertise (Экспертность)** | 4★ госклассификация | Акцентировать на каждой странице: в title, description, Schema.org Hotel.starRating | P1 |
| **Authoritativeness (Авторитетность)** | Booking 9.2, TripAdvisor Excellent, Островок 8.8, 2ГИС 4.9, Я.Путешествия 304 отзыва | Вывести все рейтинги на сайт визуальным блоком (виджеты или бейджи) с логотипами платформ и ссылками на профили. Review Schema — только для собственных 11 отзывов на /reviews/. Внешние агрегаты (Booking 9.2 и др.) НЕ объединять в AggregateRating — разные шкалы и контексты | P1 |
| **Trustworthiness (Доверие)** | ИНН, ОГРН, оферта, политика ПД, согласие на обработку | Проверить полноту на новом сайте. Добавить SSL-бейдж, иконки безопасности на странице оплаты | P2 |

Страница «О нас»: расширить - добавить историю отеля, команду, фото объекта, ссылки на рейтинги, номер свидетельства о классификации.

### 4.4. Управление рисками

| Риск | Вероятность | Влияние | Как снижаем |
| --- | --- | --- | --- |
| Задержка мобильной версии нового сайта | Средняя | Критическое - блокирует всё SEO | ТЗ на мобильную - первый приоритет в первые недели подписки. Контроль сроков разработки |
| Потеря позиций и ссылок при миграции | Высокая (без подготовки) | Высокое | Карта 301-редиректов, тестирование на стейдже, мониторинг первые 2 недели |
| Агрегаторы доминируют в выдаче | Гарантированная | Среднее | Стратегия нишевого доминирования. Не конкурируем по общим запросам |
| Сезонное падение спроса (май-окт) | Гарантированная | Среднее | Используем низкий сезон для технических и контентных работ. Летний лендинг |
| Задержка внедрения рекомендаций | Средняя | Высокое | Система «Светофор», вкладка «Долги», регулярные напоминания |
| Изменение алгоритмов | Постоянная | Переменное | Sprint-модель позволяет быстро реагировать. AI-мониторинг апдейтов |

### 4.5. Критерии приёмки

Каждый спринт (2 недели) завершается отчётом. Отчёт считается принятым при:

Карточка контроля заполнена (статус + проблемы + план)

Клиент подтвердил статус (🟢) или зафиксировал замечания

Все запланированные работы спринта выполнены или обоснованно перенесены

### 4.6. Коммуникация и отчётность

| Канал | Для чего | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| Проектный чат Telegram | Оперативная коммуникация, согласования, файлы | Пн-Пт, 09:00-18:00 |
| Созвоны | Итоги спринта, стратегические решения | Каждые 2 недели |
| Отчёт (текст + таблицы) | Метрики, выполненные работы, план | Каждые 2 недели |
| Google-док проекта | Протоколы созвонов, данные проекта, долги | Постоянно обновляется |

## 5. KPI и измерение

### 5.1. Стартовые метрики

| Метрика | Значение на старте | Источник |
| --- | --- | --- |
| Запросов в топ-30 Яндекс | 0 | Keys.so, 06.05.2026 |
| Индексация Google | ~10 страниц | site: запрос, 06.05.2026 |
| Meta description | 0 из ~50 | Аудит |
| Schema.org | 0 типов | Аудит |
| robots.txt | Отсутствует (404) | Аудит |
| sitemap.xml | Отсутствует (404) | Аудит |
| Яндекс.Вебмастер | Не подключён | Аудит |
| Google Search Console | Не подключён | Аудит |

### 5.2. Целевые KPI (диапазоны, не гарантии)

Оговорка по сезонности: Шерегеш - горнолыжный курорт. Пик спроса: ноябрь-апрель (загрузка 95-100%, цены +30-50%). Низкий сезон: май-октябрь (растущий, +23%/год). Все KPI имеют сезонную модуляцию. Усреднять годовые цифры некорректно. Wordstat в мае покажет офф-сезонные значения - в прогнозе используются исторические данные.

Прогноз трафика отдельным документом. Числовой прогноз с разбивкой по кластерам и сезонам (ноя-апр / май-окт) формируется на основе данных Wordstat и предоставляется отдельным приложением в течение 3-5 рабочих дней. Без реальных данных Wordstat все цифры — экспертные оценки, и в клиентский документ они не включаются.

| Контрольная точка | Ожидаемая динамика | Зависимость от сезона |
| --- | --- | --- |
| **30 дней** (релиз) | Индексация нового сайта. Возможно временное падение позиций (нормально при миграции). Подключение аналитики, стартовый замер | Низкий сезон - спрос минимален, идеальное время для технических работ |
| **90 дней** | Рост индексации до 80-100% страниц. Появление в топ-30 по 10-30 брендовым и нишевым запросам. Расширенные сниппеты (если Schema.org внедрён). Первые данные по CTR | Переход к пиковому сезону (если релиз в мае → 90 дней = август). Подготовка сезонных лендингов |
| **180 дней** | Рост позиций по нишевым запросам (баня, SPA, семейный, корпоративный). 30-60 запросов в топ-30. Результаты по «Новый год 2027» (если создан к октябрю) | Пиковый сезон (ноя-апр). Максимальный спрос - максимальная отдача от занятых позиций |
| **365 дней** | Стабилизация позиций. Видимость по информационным запросам (блог). Оценка ROI. Корректировка стратегии | Полный цикл (пик + низкий). Данные для объективной оценки |

Метрики для отслеживания:

Количество запросов в топ-10 / топ-30 (Яндекс, Google) - Topvisor, 2 раза/мес

Органический трафик - Яндекс.Метрика, по каналам

Индексация - Вебмастер (страницы в поиске / исключённые)

CTR по основным запросам - Вебмастер / GSC

Core Web Vitals - PageSpeed Insights

Конверсии: бронирования, звонки, заявки - Метрика (цели)

Что не обещаем:

Конкретных позиций по общим запросам («отель шерегеш») - доминирование агрегаторов

Конкретного объёма трафика без данных Wordstat (текущий замер - май, офф-сезон)

Гарантий по количеству бронирований без данных Метрики

## 6. Роли и ответственность

### 6.0. Команда проекта (со стороны студии)

| Роль | Зона ответственности | Опыт |
| --- | --- | --- |
| **Team Lead (Руководитель группы)** | Координация спринтов, приоритизация задач, контроль качества артефактов, основной канал коммуникации с клиентом | 5–10 лет SEO + опыт ведения команд |
| **SEO-специалист** | Реализация стратегии: семантика, on-page, технические правки, контентные ТЗ, аналитика. T-shaped: SEO + AI + No-code | От 2 лет SEO + AI-компетенции (минимум) / 5–10 лет (основной пул) |
| **Помощник SEO-специалиста** | Сбор данных, рутинные операции (выгрузки, парсинг, проверка изменений на сайте), черновая работа с инструментами | От 1 года, под руководством SEO-специалиста |
| **Руководитель отдела** | Первичный созвон с клиентом, ключевые стратегические решения, эскалация при 🔴 статусе, корректировка стандартов команды | 10+ лет SEO, владелец стандартов студии |

Дополнительные роли на тарифе Pro (опционально):

Архитектор P1 — стратегическая архитектура крупных проектов (300+ страниц, переезды, сложные миграции)

Архитектор P2 — экспертная проверка технической части (Core Web Vitals, серверная конфигурация, скоростная оптимизация)

Минимальный опыт нового сотрудника в студии — 2 года SEO + подтверждённые AI-компетенции. Основной пул команды — 5–10 лет в индустрии. Состав фиксируется в договоре.

### 6.1. Таблица сторон

| Зона ответственности | Исполнитель (HARDCORE SEO) | Клиент (Губернский) | Разработка (подрядчик клиента) |
| --- | --- | --- | --- |
| SEO-стратегия и приоритеты | ✅ Разработка и корректировка | Согласование | - |
| Технические ТЗ | ✅ Составление | Согласование | ✅ Внедрение |
| Мобильная версия | ТЗ с SEO-требованиями | Согласование бюджета | ✅ Разработка |
| Контент (тексты) | ✅ ТЗ + AI-генерация + редактура | Финальное согласование | Размещение на сайте |
| Schema.org | ✅ ТЗ с кодом | - | ✅ Внедрение |
| Meta description, Title | ✅ Составление | Согласование | Внедрение в CMS |
| Карта редиректов | ✅ Составление и тестирование | Согласование | ✅ Настройка на сервере |
| Яндекс.Бизнес, GBP, 2ГИС | ✅ Актуализация | Предоставление данных | - |
| Аналитика (Метрика, GSC) | ✅ Настройка, мониторинг, отчёты | Предоставление доступов | - |
| Фотоконтент | Рекомендации по alt-тегам | ✅ Предоставление фото | - |
| Цены на сайте | Рекомендации по формату | ✅ Предоставление данных | Внедрение |

### 6.2. Регламент коммуникаций

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Основной канал | Проектный чат Telegram |
| Время ответа (рабочие дни) | В течение рабочего дня (09:00-18:00) |
| Отчёты | Каждые 2 недели |
| Созвоны | Каждые 2 недели + экстренные по необходимости |
| Протоколы созвонов | Видеозапись + AI-транскрипция + Google-док + утверждение клиентом |
| Согласование ТЗ | Через проектный чат, срок - 3 рабочих дня |
| Эскалация | Руководитель отдела подключается при 🔴 статусе или стратегических вопросах |

## 7. Технические рекомендации

### 7.1. Schema.org - план внедрения

| Тип разметки | Страницы | Ключевые свойства | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| **Hotel** (LodgingBusiness) | Главная, /gubernskaya/, /apart-hotel/ | name, address, starRating (4), telephone, url, image, priceRange, amenityFeature, checkinTime, checkoutTime | P1 |
| **LocalBusiness** | Контакты, footer (JSON-LD) | name, address, geo, telephone, openingHours, sameAs (соцсети) | P1 |
| **HotelRoom** | 20 номеров + 10 апартаментов | name, description, occupancy, bed, amenityFeature, offers (price, priceCurrency) | P1 |
| **Restaurant** | /teplo/ | name, servesCuisine, openingHours, menu, priceRange | P2 |
| **FAQPage** | /faq/ | mainEntity[9]: Question + acceptedAnswer | P1 |
| **Review** (собственные отзывы) | /reviews/ | author, datePublished, reviewRating (по шкале платформы), itemReviewed (Hotel) | P1 |
| **Внешние рейтинги** | Главная, /reviews/ | Визуальный блок «Наши рейтинги» с логотипами Booking, TripAdvisor, Островок, 2ГИС, Я.Путешествия и ссылками на профили. **Без Schema.org разметки агрегатов разных платформ** — разные шкалы, объединение в одну ratingValue недопустимо | P1 |
| **BreadcrumbList** | Все страницы | itemListElement с позициями и URL | P2 |
| **Service** | /spa/, /banya/, /besedka-teplo/ | name, description, provider (Hotel), offers | P2 |
| **TouristAttraction** | /art-gallery/ (создаётся как уникальная фишка) | name, description, openingHours, image, isAccessibleForFree, touristType | P2 |
| **Event** | Сезонные лендинги | name, startDate, endDate, location, offers | P3 |
| **Offer** | Страницы номеров, услуг | price, priceCurrency, availability | P1 |

### 7.2. Специфические технические решения

Конфигурация nginx (для нового сайта):

Редирект http → https (301)

Редирект www → non-www (301) или наоборот - выбрать один формат

Редирект gubernskayahotel.ru → gubernskaya-hotel.ru (301)

Единый формат trailing slash (рекомендуем: со слэшем)

Редирект /index.php → / (301)

Убрать заголовок X-Powered-CMS

Настроить Cache-Control с разумными TTL (статика: 30 дней, HTML: 1 час)

Open Graph (для шеринга в соцсетях и мессенджерах):

На каждой странице:

og:title, og:description, og:image (уникальная фотография), og:url, og:type (website/hotel), og:locale (ru_RU)

Hreflang: не требуется (сайт одноязычный, один регион).

AMP: не рекомендуется для гостиничного сайта (сложный виджет бронирования, интерактивные элементы).

Документ подготовлен HARDCORE SEO на основании Deep Research, технического аудита gubernskaya-hotel.ru от 06.05.2026 и стратегического брифа. Все выводы базируются на проверенных данных. Точки, требующие уточнения, отмечены в тексте.=== ДОКУМЕНТ 1: КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ===

# Коммерческое предложение по SEO-продвижению сайта gubernskaya-hotel.ru

Адресат: гостиничный комплекс «Губернский», Елена (маркетолог)

Отправитель: HARDCORE SEO

Дата: 06 мая 2026 г.

Цель: SEO-подготовка нового сайта к релизу и системное продвижение после запуска

Приложение: детальная стратегия и план работ - в отдельном документе.

## В чём проблема сейчас

Гостиничный комплекс «Губернский» - единственный 4-звёздочный отель в секторе А Шерегеша с полным набором услуг: гостиница, апарт-отель, ресторан, SPA, баня, арт-галерея. Рейтинги на агрегаторах (Booking 9.2, TripAdvisor Excellent, Островок 8.8) подтверждают высокое качество сервиса.

При этом сайт gubernskaya-hotel.ru фактически невидим в поисковой выдаче: 0 запросов в топ-30 Яндекса по данным Keys.so. Гости, которые ищут «баня шерегеш», «спа шерегеш», «семейный отдых шерегеш» или «отель шерегеш», не находят «Губернский» в поиске и уходят к конкурентам или бронируют через агрегаторы с комиссией 15-20%.

Важное уточнение по запросу «отель шерегеш». По head-запросам типа «отель шерегеш» первые 3–5 позиций в Яндексе стабильно занимают OTA-агрегаторы (Яндекс.Путешествия, Booking-наследие, Островок, Суточно, gesh.ru). Конкурировать с ними за топ-3 по головному запросу одиночному отелю экономически нецелесообразно — это требует ссылочного бюджета на порядок выше нашей вилки и не даёт пропорциональной отдачи. Наша стратегия делает ставку на нишевые запросы: «семейный отдых шерегеш», «корпоратив шерегеш», «баня шерегеш», «спа шерегеш», «новый год шерегеш 2027» — где агрегаторов в выдаче меньше, конверсия выше, и реалистично занять топ-3–5. По брендовым запросам («губернский шерегеш», «отель губернский») собственный сайт занимает топ-1.

Почему так произошло:

Массовое дублирование. Каждая страница существует минимум в 6 версиях: http/https (нет редиректа), www/non-www (нет редиректа), плюс домен gubernskayahotel.ru без дефиса отдаёт тот же контент. Для ~50 страниц это ~300 дублей. Поисковики не понимают, какую версию считать основной, и «размазывают» вес.

Отсутствует базовая SEO-инфраструктура. robots.txt - не существует (404). sitemap.xml - не существует (404). Canonical - нет ни на одной странице. Meta description - 0 из ~50 страниц. Schema.org - 0 типов разметки. Сайт буквально не даёт поисковикам инструкций.

Новый сайт строится без SEO. Новая версия (~60% готова) не имеет мобильной версии - это блокер для Google (mobile-first indexing) и Яндекса. Структура спроектирована без учёта поисковых запросов.

| Параметр | Губернский | Ольга (hotelolga.ru) | Снежный (hotel-snow.ru) |
| --- | --- | --- | --- |
| Категория | 4★ | - | 4★ |
| До подъёмника | 200 м | - | 50 м |
| Номерной фонд | 30 (20 + 10 апарт.) | Расширенный | 24 |
| Бронирование | Собственный виджет | TravelLine | - |
| Микроразметка Schema.org (тех. параметр) | Нет | Не обнаружена | Не обнаружена |
| Тематические разделы | Нет | Есть («О Шерегеше», «Чем заняться») | - |
| Уникальное | Арт-галерея, банный чан | Конференц-залы, альпаки | Пантовые ванны |

Вывод: «Губернский» проигрывает в поиске не потому, что отель хуже, а потому, что SEO никогда не делали. Техническая база отсутствует полностью.

## Что у проекта уже хорошо

Мощные рейтинги: Booking 9.2 (105 отзывов), 2ГИС 4.9 (17), TripAdvisor Excellent (59), Островок 8.8 (61), Яндекс.Путешествия (304 отзыва) - готовая база доверия, которая не используется на сайте.

4 звезды госклассификации - объективное подтверждение уровня, конкурентное преимущество в сниппетах.

Комплексное предложение: гостиница + апарт-отель + ресторан + SPA + баня + арт-галерея - всё в одном месте, 200 м от подъёмника.

Инфраструктура для разных сегментов: семьи (детский бассейн, игровая, кроватки, апарты с кухней), пары (SPA + ужин + люкс), компании (баня + ресторан + размещение групп).

Единственная арт-галерея в Шерегеше - уникальная фишка, которую не повторит ни один конкурент.

Развитая контентная структура: ~50+ страниц, FAQ (9 вопросов), отзывы, фотогалерея на 300+ фото, активный раздел новостей.

Задача - сделать эти преимущества видимыми для поисковых систем и превратить их в трафик и прямые бронирования.

## Что предлагаем сделать

Регулярное SEO-сопровождение полного цикла со старта работ. Стартуем сразу — параллельно с разработкой нового сайта, чтобы влиять на архитектуру до релиза и не терять время.

### Первые 4–6 недель — фокус на подготовке к релизу

Ревизия структуры нового сайта под SEO — пока ещё можно повлиять на архитектуру. Сбор базовой семантики и проверка покрытия страниц. Карта 301-редиректов со старого сайта на новый, чтобы не потерять накопленный ссылочный вес. Технический чек стейджа: robots.txt, sitemap.xml, canonical, 404-страница, URL-структура. ТЗ разработчикам на мобильную версию — без неё запуск нового сайта бессмыслен для SEO. Подключаем аналитику — Яндекс.Метрику, Яндекс.Вебмастер, Google Search Console; создаём и актуализируем карточки в Яндекс.Справочнике, Google Business Profile, 2ГИС.

Результат: новый сайт запускается с правильным SEO-фундаментом и не теряет позиции при миграции.

### Период до релиза (если он сдвигается)

Если релиз нового сайта затянется — параллельно ведём осмысленные работы: настройка 301-редиректов на текущем сайте (http→https, www→non-www, домен без дефиса), создание robots.txt и sitemap.xml, базовые метатеги для топ-20 страниц текущего сайта, актуализация карточек на агрегаторах (Островок, Я.Путешествия, Суточно, gesh.ru), подбор и согласование площадок для покупки ссылок, контентные ТЗ для будущих посадочных нового сайта. Это позволяет накапливать данные в Метрике/Вебмастере и не терять время.

### С момента релиза нового сайта

Контроль релиза (редиректы, индексация, поиск проблем в первые недели). Затем — быстрые победы: создание нишевых посадочных (семейный отдых, корпоративный отдых, новый год 2027), внедрение Schema.org (Hotel, FAQPage, Review, HotelRoom), вывод рейтингов на сайт, оптимизация метатегов, выведение цен из PDF на страницы номеров. Дальше — контентный фундамент: блог («Как добраться до Шерегеша», «Карта трасс», «Когда лучше ехать»), летнее направление, страница арт-галереи. Постоянно: мониторинг позиций и индексации, анализ конкурентов, корректировка стратегии, техническая оптимизация.

Результат: рост видимости в поиске по нишевым и брендовым запросам, расширенные сниппеты (звёзды, цены, FAQ), увеличение доли прямых бронирований.

### Промежуточные контрольные точки (для отчётности)

Чтобы у Елены и руководства были конкретные deliverables на каждый месяц, не привязанные к сезонному пику трафика:

| Месяц | Технические deliverables | Замер | Видимый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| **Месяц 1** | robots.txt, sitemap.xml, canonical, 301-редиректы (http→https, www→non-www, домен без дефиса), подключение Метрики/Вебмастера/GSC | 0 ошибок в Вебмастере по дублям, аналитика собирает данные | Сайт «доступен» поисковикам в правильной форме |
| **Месяц 2** | Schema.org внедрена на ≥5 типах страниц (Hotel, FAQPage, Review, Service, BreadcrumbList), метатеги на топ-20 страницах, актуализированы карточки в Яндекс.Бизнес/GBP/2ГИС | Схемы валидны в Schema Markup Validator, бренд «губернский шерегеш» в топ-3 Яндекса (брендовый запрос быстро попадает в топ при базовой оптимизации) | Расширенные сниппеты в выдаче по бренду, актуальные карточки на картах |
| **Месяц 3** | ≥3 нишевых посадочных созданы и в индексе («Семейный отдых», «Корпоративный отдых», «Новый год 2027»), цены выведены на сайт из PDF | ≥10 запросов в топ-50 Яндекса (low-competition нишевые), индексация ≥80% страниц | Конкретный список запросов с позициями для отчёта |

Что важно понимать: в Месяцы 1–3 органический трафик на сайт остаётся околонулевым — это нормально при старте с 0 запросов в топ-30 и сезонной нише. Промежуточные результаты — технические deliverables и позиции по low-competition запросам, а не объём трафика. Первый замер органического трафика как KPI — с ноября 2026, когда сезонный спрос совпадёт с готовым фундаментом.

### Сезонный таймлайн работ

План привязан к сезонности горнолыжного курорта Шерегеш — это критично для туристического бизнеса:

| Период | Фокус | Ключевые задачи |
| --- | --- | --- |
| **Май–июль 2026** | Подготовка фундамента + миграция | Ревизия структуры нового сайта, карта 301-редиректов, техчек стейджа, ТЗ на моб., подключение аналитики, технический блок, базовые посадочные, Schema.org, локальное SEO |
| **Август–октябрь 2026** | Готовность к пиковому сезону | Сезонные лендинги (Новый год 2027, зимние каникулы, 23 февраля, 8 марта), летние страницы для следующего года, контент-блог |
| **Ноябрь 2026 – март 2027** | Пик поискового спроса | Мониторинг позиций и трафика (главный замер эффективности работ), оперативная оптимизация, корректировка стратегии по реальным данным |
| **Апрель–октябрь 2027** | Летнее направление + масштабирование | Захват растущего летнего сегмента (+23%/год), накопление контентной базы, подключение опциональных модулей (ПФ, системное ссылочное) при достижении позиций |

Ключевая точка измерения — ноябрь 2026: к старту сезона сайт должен быть готов принять трафик. Все работы май-октября — фундамент под этот момент.

Если релиз нового сайта задерживается (сентябрь+) — переключаемся на работу с текущим сайтом: настройка 301-редиректов (http→https, www→non-www, домен без дефиса → основной), создание robots.txt и sitemap.xml, подключение Метрики/Вебмастера/GSC, базовые метатеги для топ-20 страниц. Это позволяет не терять время и накапливать данные в Метрике до релиза. Подробный сценарий 2 — в разделе «Что может пойти не так и как мы это решаем».

Детальный план работ с приоритетами и сроками - в приложении.

## Почему мы

HARDCORE SEO - технологичная бутик-студия. Не продаём тарифы и шаблонное SEO. Работа начинается до договора - с глубокого персонализированного исследования ниши. Именно так появился этот документ: мы уже изучили ваш рынок, конкурентов, технические проблемы сайта и точки роста.

Работаем спринтами по 2 недели с прозрачным планом. 300+ проектов за 15 лет. Команда из T-shaped специалистов с опытом 5-10 лет. Собственные инструменты (Relevantus, Prahov) и AI-методология для ускорения анализа.

Система контроля качества «Светофор»: каждые 14 дней проект проходит тройную проверку - специалист, Team Lead, клиент. Статусы: 🟢 Зелёный (всё ОК - только при подтверждении клиента), 🟡 Жёлтый (клиент не ответил - пишем сервисный пинг), 🔴 Красный (есть проблема - обязаны зафиксировать открыто). Принцип: не штрафуем за наличие проблемы, штрафуем за её сокрытие.

## Стоимость и формат работы

### Стоимость проекта

Стоимость SEO-сопровождения в студии HARDCORE SEO рассчитывается индивидуально по результатам Deep Research и в стандартном диапазоне «Золотого Стандарта» составляет от 80 000 до 200 000+ ₽/мес. Цена зависит от объёма, сложности и потребностей проекта.

Для проекта «Губернский» условия ниже стандартного диапазона. На старте у сайта нулевая видимость в Яндексе (0 запросов в топ-30), поэтому стратегия — поэтапное масштабирование: регулярное продвижение на старте (70 000 ₽/мес). С появлением позиций в топ-30 (ориентировочно 3–6 мес. после релиза) к базовому тарифу добавляются опциональные модули (ПФ, системное ссылочное), что выводит проект в стандартный ценовой диапазон.

Стоимость работ для проекта «Губернский»:

| Тариф | Что входит | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| **Базовый** | Полное SEO-сопровождение: техблок, on-page, контент, локальное SEO, контроль миграции, работа с конкурентами, аналитика. Включён бюджет на покупку ссылок 10 000 ₽/мес | **70 000 ₽/мес** |

Что входит в подписку с первого месяца: работа по подготовке нового сайта к релизу (ревизия структуры, карта редиректов, техчек, ТЗ на мобильную, аналитика), контроль самого релиза, регулярное SEO с момента запуска. Спринты по 2 недели, отчёт каждые 2 недели.

Важно: 10 000 ₽/мес — бюджет на покупку готовых размещений на тематических площадках по согласованному списку.

Сценарии масштабирования (от момента релиза):

| Сценарий | Состав | Стоимость/мес |
| --- | --- | --- |
| **Базовый** ✅ рекомендуем | SEO-сопровождение + бюджет на ссылки 10 000 ₽ | 70 000 ₽ |
| **Оптимальный** (с 3-6 мес.) | Базовый + модуль работы с поведенческими факторами | от 100 000 ₽ |
| **Максимальный** (с 5+ мес.) | Оптимальный + полноценное ссылочное продвижение | от 135 000 ₽ |

Рекомендация: начать с базового сценария. Модуль работы с ПФ (от 30 000 ₽/мес) подключаем не ранее 3-го месяца, когда сайт наберёт позиции в топ-30. Сейчас 0 запросов в топ-30 — ПФ-работа не даст эффекта при отсутствии видимости. Системное ссылочное продвижение (от 35 000 ₽/мес, включает работу + ссылочный бюджет) — с 5-го месяца, когда есть контентная база.

### Опциональные услуги

| Услуга | Стоимость | Когда подключать |
| --- | --- | --- |
| Модуль работы с поведенческими факторами | от 30 000 ₽/мес | С 3-6 мес. (когда есть позиции в топ-30) |
| Ссылочное продвижение (полноценное) | от 35 000 ₽/мес | С 5 мес. (когда есть контентная база) |
| Работа с отзывами и рейтингом | по задаче | По необходимости |
| Работы программиста и дизайнера | по задаче | Если нет своих специалистов |

### Что входит в подписку бесплатно

| Категория | Что входит |
| --- | --- |
| Платные внешние сервисы | Topvisor (съём позиций 2 раза/мес), Keys.so, WordKeeper, SEOWIZARD, Мутаген, JustMagic, Сеолемма, Labrika, Арсенкин, ChatGPT |
| Закрытые инструменты студии | Relevantus, Prahov (парсеры и автоматизации) |
| AI-инструменты | AI-SEO методология студии |

### Что не входит в подписку

Контекстная реклама в Яндекс.Директе

Веб-разработка на стороне вашего подрядчика (новые модули, переезд CMS)

Профессиональная фото- и видеосъёмка

Создание полиграфии, фирменного стиля

### Условия оплаты

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Первый платёж | 50% (35 000 ₽) — при заключении договора, день захода проекта в работу |
| Второй платёж | 50% (35 000 ₽) — через 2 недели (после первого спринта) |
| Последующие месяцы | 70 000 ₽ — единым платежом или 50/50 раз в 2 недели, по согласованию |
| Акты | Через 2 недели после счетов |

## Как мы работаем

### Старт работ - первые 2 дня

День 1-2: вы заполняете бриф и выдаёте доступы (Метрика, Вебмастер, CMS). Параллельно команда знакомится с проектом изнутри: изучает данные, проверяет техническое состояние. День 3: первый созвон с командой проекта. Согласовываем приоритеты первого спринта.

### Спринты по 2 недели

Базовая единица планирования - 2 недели. План работ определяется на каждый спринт. Длинные горизонты (квартал, год) - ориентировочные. Внутри спринта возможны корректировки. В конце каждого спринта - отчёт и созвон.

### Созвоны

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Первый созвон | 3-й день после старта |
| Далее | Каждые 2 недели (конец спринта) |
| Длительность | 60-90 минут |
| Фиксация | Видеозапись + AI-транскрибирование + протокол + утверждение клиентом |

### Отчёты и коммуникация

Отчёт каждые 2 недели с реальными метриками из Метрики и Вебмастера. Основной канал - проектный чат в Telegram с участием всей команды. Договорённости фиксируются в чате.

### Система «Светофор»

| Статус | Значение |
| --- | --- |
| 🔴 Красный | Проблема на проекте - фиксируем открыто |
| 🟡 Жёлтый | Клиент не ответил на отчёт - сервисный пинг через 2 дня |
| 🟢 Зелёный | Всё ОК - только при подтверждении клиента |

Карточка контроля спринта содержит 3 блока: статус, проблемы, план работ. Без карточки отчёт не засчитывается.

### Команда проекта

| Роль | Что делает |
| --- | --- |
| Руководитель группы (Team Lead) | Координация, приоритеты, контроль качества, коммуникация |
| SEO-специалист | Реализация стратегии. T-shaped: SEO + AI + No-code |
| Помощник SEO-специалиста | Сбор данных, рутинные операции |
| Руководитель отдела | Первичный созвон, ключевые решения, стандарты команды |

Минимальный опыт нового сотрудника - 2 года SEO + AI-компетенции. Основной опыт команды - 5-10 лет.

## Гарантии и прозрачность

Что гарантируем: добросовестную работу по согласованному плану, прозрачные отчёты каждые 2 недели, своевременную корректировку стратегии, открытую фиксацию проблем через систему «Светофор». Все рекомендации базируются на данных.

Что не гарантируем: конкретные позиции, объём трафика или количество бронирований. Алгоритмы поисковых систем меняются без предупреждения. Мы обещаем системную работу и прозрачный процесс, а не магические цифры.

Ожидаемая динамика: с учётом нулевой стартовой позиции и сезонности Шерегеша (пик ноя-апр, низкий сезон май-окт) предполагаемый результат через 90-180 дней после релиза нового сайта - появление в топ-30 Яндекса по нишевым и брендовым запросам. Конкретные цифры будут уточнены после подключения аналитики и первых замеров.

### Что может пойти не так и как мы это решаем (pre-mortem)

Сценарий 1: «Прошло 2 месяца, трафик = 0». Это норма, а не сбой. Шерегеш — курорт с ярко выраженной сезонностью: пик поискового спроса приходится на ноябрь–апрель, май–октябрь — подготовительный период. Если запуск состоится в мае 2026, первые 5–6 месяцев работы (май–октябрь) — это строительство фундамента, а не сбор трафика: технический блок, нишевые посадочные, индексация, накопление контентной базы. Измеримый рост видимости (по позициям и трафику в Метрике) ожидается с ноября 2026 — со старта пикового сезона. К июлю-августу 2026 у проекта не будет «мгновенных» результатов в трафике, но к этому моменту будет готова инфраструктура для пикового сезона: посадочные «Новый год 2027», «Семейный отдых», «Корпоративы», карточки в Я.Бизнес и GBP, Schema.org, цены на сайте.

Сценарий 2: «Новый сайт задерживается с релизом». Подписка содержит работы, не привязанные к релизу (семантика, ТЗ на Schema.org, карта редиректов, подключение аналитики, актуализация карточек на агрегаторах, контентные ТЗ) — они выполняются независимо. Если релиз сдвигается до сентября+, переключаемся на работу с текущим сайтом: настройка 301-редиректов http→https, www→non-www, варианта без дефиса; создание robots.txt и sitemap.xml; подключение Метрики/Вебмастера/GSC; базовые метатеги для топ-20 страниц. Это позволяет не терять время и начать накопление данных. Миграция и индексация нового сайта зависят от подрядчика клиента — ответственность зафиксирована в Секции 6.1 Приложения.

Сценарий 3: «Алгоритмы Яндекса/Google поменялись, прогноз не сходится». Алгоритмы поисковых систем меняются без предупреждения — это часть индустрии. Стратегия отрабатывается каждые 2 недели на спринтовом ревью: если методика не даёт ожидаемого эффекта на конкретных кластерах, корректируем приоритеты. Светофор и регулярные созвоны — инструменты для оперативной реакции. Не «мы работаем 6 месяцев молча и потом говорим: не получилось», а «каждые 2 недели — статус, проблемы, корректировка».

Сценарий 4: «Подрядчик-разработчик не внедряет ТЗ или внедряет некорректно». Технические правки и Schema.org оформляются как ТЗ для разработчика клиента, и без внедрения они не дают эффекта. На еженедельных встречах фиксируем статус внедрения. Если разработчик систематически срывает сроки — эскалируем на руководителя отдела студии и предлагаем альтернативный путь (наш в качестве технического консультанта на стороне разработки за отдельный модуль, или замена подрядчика).

Сценарий 5: «Результаты пришли медленнее ожидаемого». Сроки в КП (3–6 мес. до позиций в топ-30, ноябрь 2026 — старт измерений) — это ориентир при условии своевременного релиза и полного внедрения ТЗ. Если любой из этих факторов сдвигается — календарь результатов сдвигается пропорционально. К январю 2027 нет позиций в топ-30 — мы открыто говорим почему: какие ТЗ не внедрены, какие алгоритмические изменения произошли, какие работы из плана не были выполнены. Спринтовое ревью каждые 2 недели — точка контроля «в графике или нет», не финальная оценка спустя полгода. Если на трёх спринтах подряд ключевые работы не двигаются — пересматриваем план совместно с клиентом, а не молча докручиваем.

## Следующие шаги

Встреча для обсуждения деталей и ответов на вопросы

Выбор сценария (рекомендуем базовый на старте)

Заключение договора и предоставление доступов

Старт работ — подписка с фокусом на подготовку нового сайта к релизу в первые 4–6 недель

Каждая SEO-рекомендация начинает работать только после внедрения. Время до релиза - стратегическое окно: заложить фундамент сейчас или исправлять ошибки потом. Чем раньше начнём, тем больше успеем до запуска.

# Приложение к коммерческому предложению

## Стратегия и план работ по SEO-продвижению gubernskaya-hotel.ru

Проект: гостиничный комплекс «Губернский» 4★, Шерегеш

Дата: 06 мая 2026 г.

Подготовлено: HARDCORE SEO

Документ описывает детальную SEO-стратегию и план работ по продвижению сайта gubernskaya-hotel.ru: техническое состояние, конкурентная среда, контентные гэпы, приоритеты, дорожная карта на 12 месяцев и KPI с привязкой к сезонности горнолыжного курорта Шерегеш.

## 1. Детальный анализ текущей ситуации

### 1.1. Техническое состояние

Методика аудита: HTTP-запросы (curl/HEAD) + анализ исходного HTML основных страниц + Keys.so API + Яндекс Webmaster API + проверка SERP в Яндекс и Google по брендовым и нишевым запросам. Текущая (старая) версия сайта — серверный рендеринг, JavaScript-рендеринг для извлечения контента не требуется. Новая версия (~60% готовности) построена на современном фреймворке — для её аудита после релиза будет применяться JS-рендеринг через Chrome MCP / Playwright (минимум 10–15 типичных URL).

| Проблема | Описание | Влияние на бизнес | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| Каскад дублей (×6) | http/https, www/non-www, gubernskayahotel.ru без дефиса - нет редиректов. ~300 дублей при ~50 страницах | Ссылочный вес «размазывается», поисковики не могут определить основную версию | КРИТИЧЕСКИЙ |
| robots.txt отсутствует | Возвращает 404. Нет директив для ботов, нет указания на Sitemap | Поисковые боты индексируют всё подряд, включая служебные URL | ВЫСОКИЙ |
| sitemap.xml отсутствует | Возвращает 404. Поисковики не получают карту сайта | Замедление обнаружения и индексации страниц номеров и апартаментов | ВЫСОКИЙ |
| Canonical отсутствует | Нет тега canonical ни на одной проверенной странице | Усугубляет проблему дублирования | ВЫСОКИЙ |
| Meta description = 0 | Ни одна из ~50 страниц не имеет meta description | Поисковики формируют сниппеты автоматически, CTR снижается | ВЫСОКИЙ |
| Schema.org = 0 | Нет ни одного типа микроразметки (Hotel, LocalBusiness, FAQPage, BreadcrumbList) | Нет расширенных сниппетов (звёзды, цены, FAQ), проигрыш в CTR | ВЫСОКИЙ |
| Нет мобильной версии (новый сайт) | Новый сайт ~60% готов, только ПК-версия | Блокер для mobile-first indexing (Google) и фактор Яндекса | КРИТИЧЕСКИЙ |
| 64% изображений без alt | 63 из 99 img на главной не имеют alt-тегов | Потеря трафика из Яндекс.Картинок, проблемы с доступностью | СРЕДНИЙ |
| Устаревший контент | /cashback/ (2022), /calendar/ (2022), /summer-holiday/ (2019), /stock/ (сезон 2024-2025) | Подрывает доверие пользователей и сигнализирует поисковикам о низком качестве | СРЕДНИЙ |
| Cache-Control: no-cache | На всех страницах. Браузерное кэширование отключено | Замедляет повторные визиты | СРЕДНИЙ |
| Вебмастер и GSC не подключены | Нет данных по индексации, ошибкам, поисковым запросам | Слепое управление проектом | ВЫСОКИЙ |

### 1.2. Сильные стороны

| Преимущество | Как использовать в SEO |
| --- | --- |
| Booking 9.2 (105 отзывов), TripAdvisor Excellent (59), Островок 8.8 (61), 2ГИС 4.9 (17), Я.Путешествия (304 отзыва) | Вывести на сайт визуальным блоком «Наши рейтинги» с логотипами платформ и ссылками. Звёзды в сниппетах — через Schema.org Review для собственных отзывов на сайте, не через AggregateRating с агрегатами разных платформ |
| 4★ государственная классификация | Использовать в title, description, Schema.org Hotel.starRating |
| 200 м от подъёмника КД «Учебная», сектор А | Коммерческий аргумент для title и текстов |
| Комплекс: гостиница (20) + апарты (10) + ресторан + SPA + баня + галерея | Основа для расширенной структуры сайта с нишевыми посадочными |
| Единственная арт-галерея в Шерегеше | Уникальный контент, нет конкурентов по запросу |
| Семейная инфраструктура (детский бассейн, игровая, кроватки, апарты с кухней) | Посадочная «Семейный отдых» - инфраструктура есть, страницы нет |
| Развитая контентная структура (~50+ страниц) | Основа для карты редиректов и быстрой on-page оптимизации |
| FAQ (9 вопросов), отзывы (11), фотогалерея (300+ фото) | Готовый контент для FAQPage Schema; собственные 11 отзывов — для Review Schema на /reviews/ |
| Юридическая полнота: ИНН, ОГРН, оферта, политика ПД | E-E-A-T фундамент на месте |

### 1.3. Конкурентная среда

### OTA-каналы и агрегаторы (НЕ являются прямыми конкурентами — это площадки доминирующие в SERP)

Агрегаторы и OTA — это не «отели-конкуренты», а дистрибуционные каналы с принципиально другой архитектурой и SEO-моделью (десятки тысяч карточек, отдельные комбинации параметров). С ними не нужно конкурировать в архитектуре сайта — нужно с ними сосуществовать (оптимизировать собственные карточки) и обходить через нишевые запросы:

| OTA / агрегатор | Роль в выдаче | Стратегия взаимодействия |
| --- | --- | --- |
| gesh.ru (локальный агрегатор бронирования Шерегеша, 90+ объектов) | Локальный лидер, топ-1-3 по большинству коммерческих запросов | Конкурировать в архитектуре нереалистично — это маркетплейс. Оптимизировать карточку «Губернского» на gesh.ru. Обходить через нишевые запросы |
| Островок, Яндекс.Путешествия, Суточно, 101hotels | Федеральные OTA-площадки | Актуализировать собственные карточки, отвечать на отзывы, использовать как источник внешних ссылок и каналы продаж |

### Прямые конкуренты сектора А

| Параметр | Губернский | Ольга (hotelolga.ru) | Снежный (hotel-snow.ru) |
| --- | --- | --- | --- |
| Категория | 4★ | Не подтверждена | 4★ |
| Номерной фонд | 30 (20+10 апарт.) | Расширенный | 24 |
| До подъёмника | 200 м | - | 50 м |
| SPA | Бассейны, хамам, сауна, тренажёрный зал | Открытый бассейн | SPA |
| Ресторан | «Тепло» (рус./европ., панорамный вид) | Ресторан + кафе + завтрак + геокупол | - |
| MICE | Банкеты (ресторан + беседка) | 2 конференц-зала (MICE-лидер) | - |
| Уникальное | Арт-галерея, банный чан, апарты с кухней | Ферма альпак, тюбинг-парк | Пантовые ванны |
| Виджет бронирования | Собственный | TravelLine | - |
| Тематические разделы | Нет | «О Шерегеше», «Где поесть», «Чем заняться» | - |
| VK Retargeting | Нет | Да | - |
| Микроразметка Schema.org (тех. параметр) | Нет | Не обнаружена | Не обнаружена |

Ключевой вывод: ни один из конкурентов не внедрил микроразметку. Первенство в Schema.org = расширенные сниппеты (звёзды, цены, FAQ) = рост CTR при тех же позициях.

### 1.4. Контентные гэпы

| Отсутствующая страница | Целевые запросы | Есть у конкурентов | Готовность инфраструктуры |
| --- | --- | --- | --- |
| Семейный отдых | «отдых с детьми шерегеш», «семейный отдых шерегеш» | Нет | ✅ Детский бассейн, игровая, кроватки, апарты с кухней |
| Корпоративный отдых | «корпоратив шерегеш», «тимбилдинг шерегеш» | «Ольга» - MICE-лидер | ✅ Баня + ресторан + размещение групп |
| Новый год 2027 | «новый год шерегеш 2027», «новый год в горах» | Нет | ✅ Ресторан, праздничные программы |
| Цены и бронирование (единая) | «цены отель шерегеш», «стоимость проживания шерегеш» | Есть у «Ольги» (TravelLine) | ⚠️ Цены только в PDF |
| Летний отдых (актуальный) | «лето шерегеш», «летний отдых шерегеш» | Нет | ✅ /summer-holiday/ устарела (2019) |
| Романтический отдых | «романтический отдых шерегеш», «выходные для двоих» | Нет | ✅ SPA + ужин + люкс |
| Арт-галерея (отдельная) | «арт-галерея шерегеш» | Нет | ✅ Единственная в Шерегеше |
| Блог / статьи | «как добраться до шерегеша», «карта трасс шерегеш» | У «Ольги» есть «О Шерегеше» | ⚠️ Контент нужно создать |
| Свадьбы | «свадьба шерегеш», «свадьба в горах» | Нет | ✅ Упомянуто в новостях (26.02.2026) |

### 1.5. Точки роста и причины отставания

| Причина отставания | Следствие для бизнеса |
| --- | --- |
| SEO никогда не проводилось | 0 запросов в топ-30. Полная невидимость для поискового трафика |
| Каскад дублей (6+ версий каждого URL) | Ссылочный вес рассредоточен. Поисковики не могут определить каноническую версию |
| Отсутствие мета-оптимизации | Низкий CTR в выдаче. Автоматические сниппеты вместо целевых |
| Доминирование агрегаторов | По общим запросам («отель шерегеш») прямой сайт не попадёт выше топ-7. Нужна стратегия нишевых запросов |
| Отсутствие нишевых посадочных | Не захвачены сегменты «семейный», «корпоративный», «романтический», «новогодний» |

| Точка роста | Потенциальное влияние |
| --- | --- |
| Нишевые посадочные (семейный, корпоративный, сезонные) | Реалистичный путь в топ-3 - конкуренты этих страниц не имеют |
| Schema.org (Hotel, HotelRoom, FAQPage, Review для собственных отзывов) | Расширенные сниппеты: звёзды, цены, FAQ. Рост CTR на 20-35% |
| E-E-A-T: рейтинги на сайте | Booking 9.2 + TripAdvisor Excellent + 304 отзыва Я.Путешествий = мгновенный рост доверия |
| Информационный контент (блог) | Высокочастотный инфо-спрос → воронка бронирования |
| Летнее направление | Растущий рынок (+23%/год), конкуренты не делают |
| Локальное SEO (Яндекс.Бизнес, GBP, 2ГИС) | Карточки с фото, отзывами, ценами - ключевой канал для туристического бизнеса |

### 1.6. Приоритетность услуг

| Услуга / сегмент | Приоритет SEO | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Проживание (номера + апартаменты) | Высокий | Основной продукт. 30 посадочных страниц |
| Бренд («Губернский Шерегеш») | Высокий | Минимальная конкуренция, быстрый результат |
| SPA и баня | Высокий | Нишевые запросы, средняя конкуренция |
| Ресторан «Тепло» | Средний | Дополнительная услуга, но отдельный спрос |
| Семейный отдых | Высокий | Нет у конкурентов, инфраструктура готова |
| Корпоративный отдых | Высокий | Конкурируем с «Ольгой», есть преимущества |
| Сезонные (Новый год, лето) | Высокий (в окне) | Пики спроса, нужно готовить заранее |
| Арт-галерея | Средний | Уникально, но низкочастотно |
| Свадьбы | Низкий | Узкий сегмент, требует проверки спроса |

## 2. Стратегия и принципы

### 2.1. Целевое состояние (точка Б)

Через 6-12 месяцев после релиза нового сайта «Губернский» может стать видимым в поисковой выдаче по нишевым, брендовым и части коммерческих запросов. Предполагаемый результат:

Присутствие в топ-30 Яндекса по 30-60+ запросам (нишевые услуги, бренд, сегменты)

Расширенные сниппеты в выдаче (звёзды, цены, FAQ) за счёт Schema.org

Нишевые посадочные (семейный, корпоративный, сезонные) в топ-3-5 по своим кластерам

Рост доли прямых бронирований за счёт органического трафика (снижение зависимости от агрегаторов)

Актуализированные карточки на Яндекс.Картах, Google Maps, 2ГИС с высокими рейтингами

Важно: это не гарантия, а ожидаемая динамика при условии своевременного внедрения рекомендаций и отсутствия критических проблем на новом сайте.

Сезонная разбивка:

Пиковый сезон (ноя-апр): максимальный поисковый спрос. Позиции, занятые к октябрю, дадут максимальный трафик. Загрузка 95-100%.

Низкий сезон (май-окт): спрос ниже, но растущий сегмент (+23%/год). Время для контентных работ, подготовки сезонных лендингов, накопления индексации.

### 2.2. Принципы стратегии

Нишевое доминирование вместо общей конкуренции. По запросу «отель шерегеш» доминируют агрегаторы. Реалистичная цель - топ-3 по нишевым запросам: «баня шерегеш», «спа шерегеш», «семейный отдых шерегеш», «корпоратив шерегеш», «новый год шерегеш 2027».

Миграция без потерь. Новый сайт должен унаследовать весь ссылочный вес старого через 301-редиректы. Каждый URL со ссылками или позициями маппится на аналог.

Mobile-first. Без мобильной версии нового сайта SEO-продвижение невозможно. ТЗ на мобильную - первый приоритет.

E-E-A-T как конкурентное оружие. Рейтинги Booking 9.2, TripAdvisor Excellent, 304 отзыва - мощная база доверия. Вывод на сайт визуальным блоком + Review Schema для собственных отзывов на /reviews/ + 4★ госклассификация = сигналы качества для поисковиков.

Контент следует за спросом. Каждая новая страница создаётся под подтверждённый кластер запросов. Без семантики - нет страницы.

Сезонная подготовка. Сезонные лендинги (Новый год, лето) создаются заблаговременно: за 2-3 месяца до пика спроса. Индексация и накопление веса требуют времени.

### 2.3. Логика пирамиды

| Уровень | Что решает | Примеры |
| --- | --- | --- |
| **1. Техническая база** | Сайт доступен, индексируется, не имеет критических ошибок | robots.txt, sitemap, canonical, редиректы, mobile |
| **2. Архитектура** | Каждый запрос имеет целевую страницу, структура покрывает спрос | Нишевые посадочные, URL-карта, перелинковка |
| **3. On-page** | Страницы оптимизированы под целевые запросы | Title, Description, H1, тексты, Schema.org |
| **4. Доверие (E-E-A-T)** | Поисковики и пользователи доверяют сайту | Рейтинги, отзывы, реквизиты, сертификаты |
| **5. Внешние факторы** | Ссылочный профиль, поведенческие сигналы | Бюджет на ссылки, ПФ (когда будет готов) |

Каждый следующий уровень работает только при наличии предыдущего. Нет смысла оптимизировать тексты, если сайт не индексируется. Нет смысла покупать ссылки, если нет целевых посадочных.

## 3. Детальный план работ

### Фаза 0: подготовка нового сайта к релизу (первые 4–6 недель подписки)

### Блок 0: настройка аналитики

| Работа | Приоритет | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Добавление gubernskaya-hotel.ru в Яндекс.Вебмастер, подтверждение прав | P1 | Вебмастер не подключён. Без него нет данных по индексации, ошибкам, позициям. Критически важно подключить ДО миграции, чтобы видеть состояние «до» и «после» |
| Добавление в Google Search Console, подтверждение | P1 | GSC не подключён. Необходим для контроля индексации в Google |
| Проверка и настройка Яндекс.Метрики | P1 | Счётчик установлен (ID 18543811), но требуется проверка корректности, настройка целей (бронирование, звонок, заявка), перенос на новый сайт |
| Создание/актуализация карточки в Яндекс.Справочнике (Яндекс.Бизнес) | P1 | Для бизнеса с физическим адресом в туристическом регионе - один из главных каналов. Проверить актуальность данных, фото, режим работы, категории |
| Создание/актуализация Google Business Profile | P1 | Второй поисковик. Аналогичная актуализация |
| Проверка карточки 2ГИС | P2 | Карточка существует (рейтинг 4.9/17 отзывов). Проверить актуальность информации |

Логика: аналитика подключается первой, потому что все последующие работы требуют данных. Без Вебмастера и GSC мы не увидим, как прошла миграция.

### Блок 1: технический аудит стейджа нового сайта

| Работа | Приоритет | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| ТЗ разработчикам на мобильную версию | P1 | Новый сайт не имеет мобильной версии. Блокер для mobile-first indexing (Google) и фактор качества (Яндекс). Без мобильной запуск SEO бессмыслен |
| Настройка 301-редиректов: http→https, www→non-www | P1 | На текущем сайте каскад дублей (6+ версий каждого URL). На новом сайте это должно быть решено на уровне nginx/сервера |
| Решение по домену gubernskayahotel.ru | P1 | Дубль всего сайта без дефиса. Настроить 301-редирект на gubernskaya-hotel.ru |
| Настройка canonical на всех типах страниц | P1 | Полное отсутствие canonical на текущем сайте. На новом - обязателен |
| Создание robots.txt | P1 | Отсутствует (404). Должен быть готов до индексации нового сайта |
| Создание sitemap.xml | P1 | Отсутствует (404). Необходим для обнаружения 50+ страниц ботами |
| Единообразие trailing slash | P2 | На текущем сайте: URL с и без слэша отдают разные страницы. На новом - единый формат |
| Настройка 404-страницы | P2 | Несуществующие URL должны возвращать 404, а не 200 |
| Проверка Core Web Vitals на стейджа | P2 | Замер до релиза, исправление проблем со скоростью |
| Убрать заголовок X-Powered-CMS | P3 | Раскрывает CMS, вектор атаки. Минимальная правка на сервере |
| Настройка кэширования (Cache-Control) | P2 | Текущий сайт: no-cache на всех страницах. Новый должен использовать корректное кэширование |

Зависимости: ТЗ на мобильную версию - первый приоритет. Без мобильной версии нет смысла запускать сайт в работу.

### Блок 2: базовая приоритизация и семантика

| Работа | Приоритет | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Сбор маркерных запросов по ключевым кластерам | P1 | Семантическое ядро никогда не собиралось. Нужно определить основные кластеры до релиза, чтобы проверить покрытие страниц |
| Проверка покрытия: есть ли страница под каждый маркерный запрос | P1 | Структура нового сайта строилась без SEO. Выявить пробелы до запуска |
| Рекомендации по созданию отсутствующих посадочных | P2 | «Семейный отдых», «Корпоративный отдых», «Цены и бронирование» - рекомендации разработчикам до релиза |
| Рекомендации по URL-структуре | P1 | ЧПУ, логичная иерархия, без кириллицы в URL |

### Блок 4: карта 301-редиректов (миграция)

| Работа | Приоритет | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Полная инвентаризация URL старого сайта | P1 | ~50+ страниц. Все URL, которые имеют внешние ссылки или позиции, должны быть перенаправлены |
| Маппинг: старый URL → новый URL | P1 | Каждая страница старого сайта получает соответствие на новом |
| Обработка устаревших URL | P2 | /cashback/ (2022), /calendar/ (2022), /summer-holiday/ (2019) - редирект на подходящую страницу или 410 Gone |
| Тестирование редиректов на стейдже | P1 | Проверка корректности перед запуском |
| Контроль релиза (первые 48 часов) | P1 | Проверка редиректов, мониторинг индексации, поиск 404-ошибок, повторная отправка sitemap.xml |

Логика объёмов: 50+ URL для маппинга (20 номеров + 10 апартаментов + ~20 сервисных страниц). Тестирование требует ручной проверки каждого редиректа. Объём вписывается в первые 4–6 недель работы по подписке.

### Фазы 1–3: регулярное SEO-продвижение (70 000 ₽/мес, со старта)

### Фаза 1: быстрые победы (первые 90 дней после релиза)

##### Блок 1: технический блок

| Работа | Приоритет | Срок | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Schema.org: Hotel + LocalBusiness | P1 | 0-30 дней | Расширенные сниппеты, Knowledge Panel. Конкуренты не внедрили - первенство |
| Schema.org: FAQPage на /faq/ | P1 | 0-30 дней | 9 готовых вопросов-ответов. Расширенный сниппет с Q&A |
| Schema.org: Review (для собственных отзывов на /reviews/) | P1 | 0-30 дней | Звёзды в выдаче. Внешние рейтинги (Booking, TripAdvisor, Островок, 2ГИС, Я.Путешествия) — визуальный блок «Наши рейтинги» с логотипами и ссылками, БЕЗ Schema.org разметки агрегатов |
| Schema.org: BreadcrumbList | P2 | 0-30 дней | Навигационные хлебные крошки в сниппетах |
| Schema.org: HotelRoom на страницах номеров | P1 | 30-60 дней | 30 страниц. Цены и характеристики в выдаче |
| Schema.org: Restaurant на /teplo/ | P2 | 30-60 дней | Режим работы, тип кухни в выдаче |
| Alt-теги для всех изображений | P2 | 30-60 дней | 64% без alt. Трафик из Яндекс.Картинок |
| Мониторинг индексации и ошибок | P1 | Постоянно | Вебмастер + GSC еженедельно |
| Оптимизация Core Web Vitals | P2 | 60-90 дней | Скорость загрузки, LCP, CLS |

Логика очерёдности: Schema.org Hotel + FAQPage + Review (для собственных отзывов на /reviews/) дают максимальный эффект при минимальных трудозатратах. Это «низко висящие плоды» — готовый контент (FAQ, 11 отзывов на сайте) нужно только разметить. HotelRoom требует больше работы (30 страниц) и идёт вторым.

##### Блок 2: полная приоритизация и стратегия

| Работа | Приоритет | Срок | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Полный сбор семантического ядра | P1 | 0-30 дней | Никогда не проводился. Определяет всю дальнейшую работу |
| Кластеризация и маппинг на страницы | P1 | 30-45 дней | Каждый кластер → целевая страница. Выявление пробелов |
| Определение приоритетности услуг | P1 | 0-30 дней | Совместно с клиентом. Какие услуги продвигать первыми |
| Проверка позиций по маркерным запросам | P1 | 0-14 дней | Снятие стартовых позиций через Topvisor |
| Мониторинг позиций | P1 | Постоянно | 2 раза/мес, Яндекс + Google, регион Кузбасс |
| Анализ сезонного спроса | P2 | 30-60 дней | Шерегеш: пик ноя-апр, низкий май-окт. Определить частотности по сезонам |
| Формирование стратегии | P1 | 30-45 дней | На основе семантики, конкурентов и позиций |

##### Блок 3: анализ конкурентов

| Работа | Приоритет | Срок | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Детальный аудит hotelolga.ru | P1 | 0-30 дней | Прямой конкурент. MICE-лидер. Разширенная навигация, TravelLine, VK Retargeting. Определить позиции, трафик, эффективные страницы |
| Детальный аудит hotel-snow.ru | P1 | 0-30 дней | Прямой конкурент. 4★, 50 м до подъёмника, пантовые ванны. Определить позиции и контент-стратегию |
| Анализ gesh.ru (агрегатор) | P2 | 30-60 дней | Понять, по каким запросам можно обойти агрегатор. Проверить карточку «Губернского» |
| Сбор топовых URL конкурентов с трафиком | P1 | 30-45 дней | Определить, какие страницы генерируют трафик. Основа для расширения архитектуры |
| Сбор КНДРК-блоков конкурентов | P2 | 30-60 дней | Шапка, футер, меню, блоки страниц услуг - чему учиться |
| Мониторинг конкурентов | P3 | Постоянно | Ежемесячная проверка позиций и изменений |

Домены конкурентов:

hotelolga.ru - СПА-отель «Ольга», MICE-лидер с расширенной навигацией

hotel-snow.ru - Отель «Снежный» 4★, 50 м до подъёмника, пантовые ванны

gesh.ru - локальный агрегатор, доминирует в выдаче по коммерческим запросам

##### Блок 5: КНДРК + коммерческие факторы

| Работа | Приоритет | Срок | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Вывод рейтингов агрегаторов на сайт | P1 | 0-30 дней | Booking 9.2, TripAdvisor Excellent, Островок 8.8, 2ГИС 4.9, Я.Путешествия 304 отзыва - мощная база доверия, не используется на сайте |
| Вывод цен на страницы номеров | P1 | 30-60 дней | Цены скрыты в PDF - конверсионный барьер. По данным исследований, отсутствие цены снижает конверсию на 40-60% |
| Проверка коммерческих факторов по чек-листу | P1 | 0-30 дней | Текущее состояние: юрлицо ✅, контакты ✅, оплата ✅, бронирование ✅, FAQ ✅, отзывы ✅, оферта ✅, политика ПД ✅. Пробелы: цены в PDF, сертификаты без номиналов, лояльность без деталей |
| Актуализация программы лояльности | P3 | 60-90 дней | Нет конкретных скидок и условий перехода между уровнями |
| Актуализация подарочных сертификатов | P3 | 60-90 дней | Нет номиналов и условий, только телефон |
| Анализ уникальных блоков конкурентов | P2 | 30-60 дней | У «Ольги»: «Где поесть», «Чем заняться», VK Retargeting. Применимо ли для «Губернского» |

##### Блок 6: on-page оптимизация (быстрые победы)

| Работа | Приоритет | Срок | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Meta description для всех страниц | P1 | 0-30 дней | 0 из ~50 страниц имеют meta description. Быстрый эффект на CTR |
| Оптимизация Title | P1 | 0-30 дней | Устаревшие даты, не оптимизированы под запросы, спецсимволы |
| Оптимизация H1 | P2 | 30-45 дней | Текстовые, но не всегда целевые. На /teplo/ H1 - изображение |
| Проверка и исправление страницы ресторана «Тепло» | P1 | 0-14 дней | По данным предварительного исследования выявлена проблема с доступностью страницы ресторана на новом сайте - требуется проверка и исправление при релизе |
| Создание посадочной «Семейный отдых» | P1 | 30-60 дней | Инфраструктура готова, конкуренты не имеют. Текст + фото + перелинковка с номерами и апартами |
| Создание посадочной «Корпоративный отдых» | P1 | 30-60 дней | Баня + ресторан + размещение групп. Отвоёвываем нишу у «Ольги» |
| Создание посадочной «Цены и бронирование» | P1 | 30-60 дней | Единая страница с ценами и виджетом. Закрытие конверсионного барьера |
| Подготовка лендинга «Новый год в Шерегеше 2027» | P1 | До октября 2026 | Сезонный пик спроса окт-дек. Нужно создать заблаговременно для индексации |

Логика очерёдности: meta description и title - минимальные трудозатраты, максимальный эффект на CTR. Нишевые посадочные - основа стратегии нишевого доминирования. Новый год 2027 - окно возможности, нужно успеть до октября.

### Блок 4: поисковая архитектура (расширение)

| Работа | Приоритет | Срок | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Страницы конкурентов с трафиком - анализ | P1 | 30-45 дней | Выявить, какие типы страниц генерируют трафик у «Ольги» и «Снежного» |
| Список страниц на создание (полный) | P1 | 30-45 дней | На основе семантики и конкурентного анализа. Минимум: семейный, корпоративный, Новый год 2027, цены, летний |
| Список страниц на корректировку | P2 | 45-60 дней | Существующие страницы, которые нужно оптимизировать |
| Хлебные крошки (BreadcrumbList) | P2 | 30-45 дней | Отсутствуют на текущем сайте. Улучшают навигацию и сниппеты |
| Блоки перелинковки на страницах номеров | P2 | 45-60 дней | «Смотрите также», «Связанные услуги» - увеличение глубины просмотра и распределение веса |

### Фаза 2: контентный фундамент (90+ дней после релиза)

##### Блок 6: on-page - контентная работа

| Работа | Приоритет | Срок | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Блог: «Как добраться до Шерегеша» | P2 | 90-120 дней | Высокочастотный информационный запрос. Воронка: инфо → бронирование |
| Блог: «Карта трасс Шерегеш» | P2 | 90-120 дней | Полезный контент для целевой аудитории |
| Блог: «Что посмотреть в Горной Шории» | P2 | 120-150 дней | Расширение охвата информационных запросов |
| Блог: «Когда лучше ехать в Шерегеш» | P2 | 120-150 дней | Сезонный контент, перелинковка на номера |
| Лендинг «Летнее направление» | P2 | Май-июнь 2027 | Растущий рынок (+23%/год). Конкуренты не делают. Текущая /summer-holiday/ устарела (2019) |
| Страница арт-галереи | P3 | 120+ дней | Уникальная фишка, низкочастотный запрос |
| Страница «Романтический отдых» | P3 | 120+ дней | SPA + ужин + люкс. Готовый продукт, нет посадочной |
| Актуализация текстов на страницах номеров | P2 | 90-120 дней | Краткие таблицы характеристик → добавить описательный текст |
| Страница «Свадьбы» | P3 | 150+ дней | Упомянуто в новостях, нет посадочной. Требует проверки спроса |

##### Локальное SEO (постоянно)

| Работа | Приоритет | Срок | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Актуализация Яндекс.Бизнес | P1 | Первые 14 дней (повторно) | Основной источник локального трафика. Фото, услуги, режим |
| Актуализация Google Business Profile | P1 | Первые 14 дней (повторно) | Второй поисковик |
| Аудит и оптимизация карточки на Яндекс.Путешествиях | P1 | Первые 30 дней | Я.Путешествия — основной OTA-канал в Рунете, выводят карточки отелей блоком в SERP по запросу «отель шерегеш». Актуализация описания, фотографий, тарифов, синхронизация с виджетом бронирования. Это **дополнительный канал видимости** в выдаче без затрат на ссылочное (304 отзыва уже накоплены — мощная база) |
| Ответы на отзывы на всех площадках | P2 | Постоянно | Booking, 2ГИС, TripAdvisor, Островок, Я.Путешествия |
| Актуализация 2ГИС | P2 | 30 дней | Проверить данные, фото, режим |

##### Ссылочный бюджет (10 000 ₽/мес)

| Работа | Приоритет | Срок | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверка наличия на агрегаторах | P1 | Первые 30 дней | Островок, Суточно, 101hotels, Я.Путешествия - проверить актуальность карточек |
| Точечные размещения на тематических площадках | P2 | Постоянно | Туристические блоги, обзоры Шерегеша, рейтинги отелей |
| Согласование списка площадок с клиентом | P2 | Ежемесячно | Клиент утверждает список перед покупкой |

Важно: 10 000 ₽/мес — бюджет на покупку готовых размещений по согласованному списку. Системное ссылочное продвижение (outreach, крауд-маркетинг, построение профиля) — расширение базового модуля, подключается опционально от 35 000 ₽/мес.

### Опциональные модули (не входят в базовый план)

### Поведенческие факторы (ПФ)

Текущий статус: ПФ_РАНО. 0 запросов в топ-30 Яндекса. Модуль работы с ПФ эффективен для страниц в позициях 5–30; при отсутствии позиций — эффекта не будет.

Рекомендация: подключить ПФ после достижения 20+ запросов в топ-30. Ориентировочно - через 3-6 месяцев после релиза нового сайта. Стоимость: от 30 000 ₽/мес.

### Системное ссылочное продвижение (модуль расширения)

Минимальная стоимость услуги системного ссылочного продвижения в студии — от 35 000 ₽/мес (включает работу + ссылочный бюджет). Услуга включает: outreach (переговоры с площадками), крауд-маркетинг (упоминания на форумах и в соцсетях), построение ссылочного профиля, PR-публикации.

Когда подключать: с 5-го месяца, когда у сайта есть качественная контентная база и стабильные позиции в топ-30.

Соотношение с базовым бюджетом: в базовый тариф включён только бюджет на покупку готовых размещений по согласованному списку (раздел «Ссылочный бюджет» выше). Это разовая закупка, не системная работа с профилем. Для системной работы используется отдельный модуль от 35 000 ₽/мес.

## 4. Управление качеством и рисками

### 4.1. Система «Светофор» - детальное описание

Каждые 14 дней (конец спринта) проект проходит тройной контроль:

Уровень 1: SEO-специалист заполняет карточку контроля спринта (статус, проблемы, план).

Уровень 2: Team Lead проверяет карточку, валидирует статус.

Уровень 3: Клиент получает отчёт и подтверждает или корректирует статус.

| Статус | Что происходит | Действие |
| --- | --- | --- |
| 🔴 Красный | На проекте есть проблема (техническая, процессная, со стороны клиента) | Команда обязана зафиксировать проблему открыто. Не штрафуем за наличие проблемы - штрафуем за сокрытие |
| 🟡 Жёлтый | Клиент не ответил на отчёт в течение 2 дней | Менеджер пишет стандартный сервисный пинг. Без обратной связи статус не может быть «зелёным» |
| 🟢 Зелёный | Всё ОК | Присваивается только при подтверждении от клиента. Не устанавливается «по умолчанию» |

Карточка контроля спринта (обязательна, без неё отчёт не засчитывается):

Статус (🔴/🟡/🟢)

Список проблем(если есть) с описанием и предлагаемым решением

План работ на следующий спринт

### 4.2. Чем отличается HARDCORE SEO

Глубокое исследование до договора. Работа начинается с Deep Research - персонализированного исследования ниши, конкурентов и технического состояния сайта. Этот документ - результат такого исследования. Мы не продаём «тарифы» без понимания проекта.

AI-first методология. Собственные инструменты (Relevantus, Prahov) и AI-агенты для автоматизации сбора данных, анализа конкурентов и текстовой оптимизации. Ускоряет работу и повышает точность.

T-shaped специалисты. Каждый SEO-специалист владеет AI-инструментами и No-code технологиями. Может самостоятельно вносить правки на сайт (при наличии доступа), не дожидаясь разработчика.

15 лет опыта, 300+ проектов. Включая travel-операторов и сайты услуг B2C/B2B. Понимание специфики гостиничного бизнеса и туристической тематики.

Собственный отдел ПФ и ссылочного. Не перепродаём чужие услуги. Собственные мощности, собственное ПО, постоянное тестирование и адаптация под апдейты Яндекса.

Закрытые инструменты и сообщества. Доступ к закрытым сервисам и частным чатам, где обсуждаются и тестируются передовые практики SEO. Клиент получает выгоду от инновационных практик без необходимости инвестировать в их разработку.

Принцип прозрачности. Базовый цифровой фундамент остаётся прозрачным: Яндекс.Метрика, GSC, Topvisor - всё можно проверить через открытые источники. Внутренние инструменты дополняют, а не заменяют стандартные метрики.

### 4.3. E-E-A-T стратегия

Сайт обрабатывает финансовые транзакции (онлайн-оплата через Сбербанк IPAY) и персональные данные гостей - средний уровень YMYL. E-E-A-T сигналы обязательны.

| Компонент | Текущее состояние | Действие | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| **Experience (Опыт)** | Фотогалерея 300+ фото, отзывы гостей | Добавить реальные истории гостей, UGC-контент, видеоотзывы | P2 |
| **Expertise (Экспертность)** | 4★ госклассификация | Акцентировать на каждой странице: в title, description, Schema.org Hotel.starRating | P1 |
| **Authoritativeness (Авторитетность)** | Booking 9.2, TripAdvisor Excellent, Островок 8.8, 2ГИС 4.9, Я.Путешествия 304 отзыва | Вывести все рейтинги на сайт визуальным блоком (виджеты или бейджи) с логотипами платформ и ссылками на профили. Review Schema — только для собственных 11 отзывов на /reviews/. Внешние агрегаты (Booking 9.2 и др.) НЕ объединять в AggregateRating — разные шкалы и контексты | P1 |
| **Trustworthiness (Доверие)** | ИНН, ОГРН, оферта, политика ПД, согласие на обработку | Проверить полноту на новом сайте. Добавить SSL-бейдж, иконки безопасности на странице оплаты | P2 |

Страница «О нас»: расширить - добавить историю отеля, команду, фото объекта, ссылки на рейтинги, номер свидетельства о классификации.

### 4.4. Управление рисками

| Риск | Вероятность | Влияние | Как снижаем |
| --- | --- | --- | --- |
| Задержка мобильной версии нового сайта | Средняя | Критическое - блокирует всё SEO | ТЗ на мобильную - первый приоритет в первые недели подписки. Контроль сроков разработки |
| Потеря позиций и ссылок при миграции | Высокая (без подготовки) | Высокое | Карта 301-редиректов, тестирование на стейдже, мониторинг первые 2 недели |
| Агрегаторы доминируют в выдаче | Гарантированная | Среднее | Стратегия нишевого доминирования. Не конкурируем по общим запросам |
| Сезонное падение спроса (май-окт) | Гарантированная | Среднее | Используем низкий сезон для технических и контентных работ. Летний лендинг |
| Задержка внедрения рекомендаций | Средняя | Высокое | Система «Светофор», вкладка «Долги», регулярные напоминания |
| Изменение алгоритмов | Постоянная | Переменное | Sprint-модель позволяет быстро реагировать. AI-мониторинг апдейтов |

### 4.5. Критерии приёмки

Каждый спринт (2 недели) завершается отчётом. Отчёт считается принятым при:

Карточка контроля заполнена (статус + проблемы + план)

Клиент подтвердил статус (🟢) или зафиксировал замечания

Все запланированные работы спринта выполнены или обоснованно перенесены

### 4.6. Коммуникация и отчётность

| Канал | Для чего | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| Проектный чат Telegram | Оперативная коммуникация, согласования, файлы | Пн-Пт, 09:00-18:00 |
| Созвоны | Итоги спринта, стратегические решения | Каждые 2 недели |
| Отчёт (текст + таблицы) | Метрики, выполненные работы, план | Каждые 2 недели |
| Google-док проекта | Протоколы созвонов, данные проекта, долги | Постоянно обновляется |

## 5. KPI и измерение

### 5.1. Стартовые метрики

| Метрика | Значение на старте | Источник |
| --- | --- | --- |
| Запросов в топ-30 Яндекс | 0 | Keys.so, 06.05.2026 |
| Индексация Google | ~10 страниц | site: запрос, 06.05.2026 |
| Meta description | 0 из ~50 | Аудит |
| Schema.org | 0 типов | Аудит |
| robots.txt | Отсутствует (404) | Аудит |
| sitemap.xml | Отсутствует (404) | Аудит |
| Яндекс.Вебмастер | Не подключён | Аудит |
| Google Search Console | Не подключён | Аудит |

### 5.2. Целевые KPI (диапазоны, не гарантии)

Оговорка по сезонности: Шерегеш - горнолыжный курорт. Пик спроса: ноябрь-апрель (загрузка 95-100%, цены +30-50%). Низкий сезон: май-октябрь (растущий, +23%/год). Все KPI имеют сезонную модуляцию. Усреднять годовые цифры некорректно. Wordstat в мае покажет офф-сезонные значения - в прогнозе используются исторические данные.

Прогноз трафика отдельным документом. Числовой прогноз с разбивкой по кластерам и сезонам (ноя-апр / май-окт) формируется на основе данных Wordstat и предоставляется отдельным приложением в течение 3-5 рабочих дней. Без реальных данных Wordstat все цифры — экспертные оценки, и в клиентский документ они не включаются.

| Контрольная точка | Ожидаемая динамика | Зависимость от сезона |
| --- | --- | --- |
| **30 дней** (релиз) | Индексация нового сайта. Возможно временное падение позиций (нормально при миграции). Подключение аналитики, стартовый замер | Низкий сезон - спрос минимален, идеальное время для технических работ |
| **90 дней** | Рост индексации до 80-100% страниц. Появление в топ-30 по 10-30 брендовым и нишевым запросам. Расширенные сниппеты (если Schema.org внедрён). Первые данные по CTR | Переход к пиковому сезону (если релиз в мае → 90 дней = август). Подготовка сезонных лендингов |
| **180 дней** | Рост позиций по нишевым запросам (баня, SPA, семейный, корпоративный). 30-60 запросов в топ-30. Результаты по «Новый год 2027» (если создан к октябрю) | Пиковый сезон (ноя-апр). Максимальный спрос - максимальная отдача от занятых позиций |
| **365 дней** | Стабилизация позиций. Видимость по информационным запросам (блог). Оценка ROI. Корректировка стратегии | Полный цикл (пик + низкий). Данные для объективной оценки |

Метрики для отслеживания:

Количество запросов в топ-10 / топ-30 (Яндекс, Google) - Topvisor, 2 раза/мес

Органический трафик - Яндекс.Метрика, по каналам

Индексация - Вебмастер (страницы в поиске / исключённые)

CTR по основным запросам - Вебмастер / GSC

Core Web Vitals - PageSpeed Insights

Конверсии: бронирования, звонки, заявки - Метрика (цели)

Что не обещаем:

Конкретных позиций по общим запросам («отель шерегеш») - доминирование агрегаторов

Конкретного объёма трафика без данных Wordstat (текущий замер - май, офф-сезон)

Гарантий по количеству бронирований без данных Метрики

## 6. Роли и ответственность

### 6.0. Команда проекта (со стороны студии)

| Роль | Зона ответственности | Опыт |
| --- | --- | --- |
| **Team Lead (Руководитель группы)** | Координация спринтов, приоритизация задач, контроль качества артефактов, основной канал коммуникации с клиентом | 5–10 лет SEO + опыт ведения команд |
| **SEO-специалист** | Реализация стратегии: семантика, on-page, технические правки, контентные ТЗ, аналитика. T-shaped: SEO + AI + No-code | От 2 лет SEO + AI-компетенции (минимум) / 5–10 лет (основной пул) |
| **Помощник SEO-специалиста** | Сбор данных, рутинные операции (выгрузки, парсинг, проверка изменений на сайте), черновая работа с инструментами | От 1 года, под руководством SEO-специалиста |
| **Руководитель отдела** | Первичный созвон с клиентом, ключевые стратегические решения, эскалация при 🔴 статусе, корректировка стандартов команды | 10+ лет SEO, владелец стандартов студии |

Дополнительные роли на тарифе Pro (опционально):

Архитектор P1 — стратегическая архитектура крупных проектов (300+ страниц, переезды, сложные миграции)

Архитектор P2 — экспертная проверка технической части (Core Web Vitals, серверная конфигурация, скоростная оптимизация)

Минимальный опыт нового сотрудника в студии — 2 года SEO + подтверждённые AI-компетенции. Основной пул команды — 5–10 лет в индустрии. Состав фиксируется в договоре.

### 6.1. Таблица сторон

| Зона ответственности | Исполнитель (HARDCORE SEO) | Клиент (Губернский) | Разработка (подрядчик клиента) |
| --- | --- | --- | --- |
| SEO-стратегия и приоритеты | ✅ Разработка и корректировка | Согласование | - |
| Технические ТЗ | ✅ Составление | Согласование | ✅ Внедрение |
| Мобильная версия | ТЗ с SEO-требованиями | Согласование бюджета | ✅ Разработка |
| Контент (тексты) | ✅ ТЗ + AI-генерация + редактура | Финальное согласование | Размещение на сайте |
| Schema.org | ✅ ТЗ с кодом | - | ✅ Внедрение |
| Meta description, Title | ✅ Составление | Согласование | Внедрение в CMS |
| Карта редиректов | ✅ Составление и тестирование | Согласование | ✅ Настройка на сервере |
| Яндекс.Бизнес, GBP, 2ГИС | ✅ Актуализация | Предоставление данных | - |
| Аналитика (Метрика, GSC) | ✅ Настройка, мониторинг, отчёты | Предоставление доступов | - |
| Фотоконтент | Рекомендации по alt-тегам | ✅ Предоставление фото | - |
| Цены на сайте | Рекомендации по формату | ✅ Предоставление данных | Внедрение |

### 6.2. Регламент коммуникаций

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Основной канал | Проектный чат Telegram |
| Время ответа (рабочие дни) | В течение рабочего дня (09:00-18:00) |
| Отчёты | Каждые 2 недели |
| Созвоны | Каждые 2 недели + экстренные по необходимости |
| Протоколы созвонов | Видеозапись + AI-транскрипция + Google-док + утверждение клиентом |
| Согласование ТЗ | Через проектный чат, срок - 3 рабочих дня |
| Эскалация | Руководитель отдела подключается при 🔴 статусе или стратегических вопросах |

## 7. Технические рекомендации

### 7.1. Schema.org - план внедрения

| Тип разметки | Страницы | Ключевые свойства | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| **Hotel** (LodgingBusiness) | Главная, /gubernskaya/, /apart-hotel/ | name, address, starRating (4), telephone, url, image, priceRange, amenityFeature, checkinTime, checkoutTime | P1 |
| **LocalBusiness** | Контакты, footer (JSON-LD) | name, address, geo, telephone, openingHours, sameAs (соцсети) | P1 |
| **HotelRoom** | 20 номеров + 10 апартаментов | name, description, occupancy, bed, amenityFeature, offers (price, priceCurrency) | P1 |
| **Restaurant** | /teplo/ | name, servesCuisine, openingHours, menu, priceRange | P2 |
| **FAQPage** | /faq/ | mainEntity[9]: Question + acceptedAnswer | P1 |
| **Review** (собственные отзывы) | /reviews/ | author, datePublished, reviewRating (по шкале платформы), itemReviewed (Hotel) | P1 |
| **Внешние рейтинги** | Главная, /reviews/ | Визуальный блок «Наши рейтинги» с логотипами Booking, TripAdvisor, Островок, 2ГИС, Я.Путешествия и ссылками на профили. **Без Schema.org разметки агрегатов разных платформ** — разные шкалы, объединение в одну ratingValue недопустимо | P1 |
| **BreadcrumbList** | Все страницы | itemListElement с позициями и URL | P2 |
| **Service** | /spa/, /banya/, /besedka-teplo/ | name, description, provider (Hotel), offers | P2 |
| **TouristAttraction** | /art-gallery/ (создаётся как уникальная фишка) | name, description, openingHours, image, isAccessibleForFree, touristType | P2 |
| **Event** | Сезонные лендинги | name, startDate, endDate, location, offers | P3 |
| **Offer** | Страницы номеров, услуг | price, priceCurrency, availability | P1 |

### 7.2. Специфические технические решения

Конфигурация nginx (для нового сайта):

Редирект http → https (301)

Редирект www → non-www (301) или наоборот - выбрать один формат

Редирект gubernskayahotel.ru → gubernskaya-hotel.ru (301)

Единый формат trailing slash (рекомендуем: со слэшем)

Редирект /index.php → / (301)

Убрать заголовок X-Powered-CMS

Настроить Cache-Control с разумными TTL (статика: 30 дней, HTML: 1 час)

Open Graph (для шеринга в соцсетях и мессенджерах):

На каждой странице:

og:title, og:description, og:image (уникальная фотография), og:url, og:type (website/hotel), og:locale (ru_RU)

Hreflang: не требуется (сайт одноязычный, один регион).

AMP: не рекомендуется для гостиничного сайта (сложный виджет бронирования, интерактивные элементы).

Документ подготовлен HARDCORE SEO на основании Deep Research, технического аудита gubernskaya-hotel.ru от 06.05.2026 и стратегического брифа. Все выводы базируются на проверенных данных. Точки, требующие уточнения, отмечены в тексте.