Приложение №1

к Договору на оказание услуг по продвижению сайта № 194

от «25» июня 2026 г.

Программа работ, форма отчётности и критерии приёмки

Настоящее Приложение №1 является неотъемлемой частью Договора на оказание услуг по продвижению сайта №194 от «25» июня 2026 г., заключённого между Обществом с ограниченной ответственностью «Губерния» (далее — Заказчик) и Индивидуальным предпринимателем Науменко Павлом Александровичем (далее — Исполнитель). Приложение определяет программу работ, форму отчётности, порядок и критерии приёмки выполненных работ.

1. Предмет Приложения

Исполнитель оказывает Заказчику комплекс услуг по поисковой оптимизации (SEO) сайта www.gubernskaya-hotel.ru. Услуги носят характер методологических, аналитических и консультационных работ и включают:

— технические задания (ТЗ) для разработчика Заказчика по результатам аудитов и анализа;

— семантический анализ, формирование и развитие семантического ядра;

— анализ конкурентов, контентный анализ, формирование контентных рекомендаций;

— создание контентных материалов (тексты для сайта, метатеги, разметка Schema.org);

— контроль реализации ТЗ командой разработки Заказчика;

— мониторинг ключевых метрик (позиции, индексация, органический трафик);

— регулярную отчётность по выполненным работам.

2. Зона ответственности и порядок внесения правок на сайт

2.1. Разграничение зон

Внесение изменений в код, шаблоны и базу данных сайта Заказчика осуществляется силами разработчика (внутреннего или привлечённого) Заказчика на основании передаваемых Исполнителем технических заданий. Исполнитель самостоятельно не вносит изменения в код, шаблоны и базу данных сайта.

2.2. Варианты взаимодействия

Стороны выбирают один из двух вариантов взаимодействия. Выбор варианта фиксируется Сторонами в начале работ (Месяц 1). По умолчанию применяется Вариант 1.

Вариант 1 (по умолчанию).

Исполнитель не получает редакторского (административного) доступа к панели управления сайтом Заказчика. Все правки, включая текстовые, и публикация материалов на сайте осуществляются силами разработчика Заказчика на основании ТЗ Исполнителя.

Вариант 2.

Заказчик предоставляет Исполнителю ограниченный доступ для внесения точечных текстовых правок (тексты на страницах, метатеги). Изменения в код, шаблоны, базу данных, функционал сайта остаются в зоне разработчика Заказчика.

2.3. Вне зоны ответственности Исполнителя

В обоих вариантах вне зоны ответственности Исполнителя находятся:

— работа сайта Заказчика в целом, его работоспособность и доступность;

— корректность реализации технических заданий разработчиком Заказчика;

— скорость и сроки реализации технических заданий разработчиком Заказчика;

— изменения алгоритмов поисковых систем и AI-движков;

— работа хостинга, серверной инфраструктуры и инфраструктуры Заказчика;

— действия третьих лиц, в том числе других подрядчиков Заказчика.

3. Программа работ

3.1. Структура программы

Программа работ построена по принципу спринтового планирования. Длительность одного спринта — 2 (две) недели. Состав работ каждого спринта согласуется Сторонами в карточке контроля спринта и отражается в отчёте по результатам спринта.

Месяц 1 — стартовый блок. Включает базовые аудиты, сбор предварительных данных, формирование семантического ядра, фиксацию baseline (стартовых значений метрик), технические задания по результатам аудита.

Месяцы 2 и далее — основные мероприятия по SEO-продвижению, повторяемые задачи: составление и сопровождение технических заданий, контентные работы, анализ конкурентов, оптимизация семантики, мониторинг и корректировка стратегии.

Дополнительные мероприятия (работа с поведенческими факторами, системное ссылочное продвижение и иные опциональные модули) подключаются по отдельному письменному соглашению Сторон и не входят в базовый состав работ настоящего Приложения.

3.2. Базовый каталог работ

Ниже приведён базовый каталог работ. Конкретный состав работ спринта формируется на основе текущих приоритетов проекта и фиксируется в карточке контроля спринта. Задачи, помеченные «[повторяемая]», выполняются циклически по мере необходимости.

| Задача | Результат выполнения |
| --- | --- |
| Месяц 1. Спринты 1 и 2. Базовые аудиты + системные правки или работы над приоритетными страницами | Результат выполнения задачи |
| Сбор предварительных данных |  |
| Отправка на уточнение, сбор и обработка необходимых предварительных данных со стороны проекта | Заполненный лист "Первичные данные" со стороны представителя проекта |
| Отправка на уточнение, сбор и обработка необходимых предварительных данных со стороны проекта | Подтвержден со стороны SEO-команды полный приём листа первичных данных |
| Наличие Яндекс.Метрики | Яндекс.Метрика установлена и к ней есть доступ у SEO-команды для домена и всех поддоменов |
| Наличие Яндекс.Вебмастера | Проект заведен в Яндекс.Вебмастер и к нему есть доступ к SEO-команды для домена и всех поддоменов |
| Наличие Google Search Console и доступа к ней со стороны SEO-команды | Проект заведен в Google Search Console и к нему есть доступ у SEO-команды для домена и всех поддоменов |
| Сбор типовых страниц сайта для техаудита | Собран список всех типовых страниц сайта (для ряда задач из аудита проекта) |
| Аудит проекта |  |
| Ручная внешняя проверка |  |
| Присвоенность основных регионов в Яндекс.Бизнесе | Основной регион присвоен в Яндекс.Бизнесе ИЛИ прояснена ситуация с неприсвоенностью региона, которая станет источником для техзадания |
| Присвоенность дополнительных регионов в Яндекс.Бизнесе | Все дополнительные регионы присвоены в Яндекс.Бизнесе или У SEO-команды есть ясность по возможности / невозможности присвоения регионов / необходимости попыток дополнительных действий для присвоения, которые в дальнейшем станут источником для техзадания |
| Регистрация в сервисе 2gis.ru | Проект зарегистрирован в 2gis и находится внутренним поиском по сайту 2gis с нужным URL продвигаемого проекта ИЛИ прояснена ситуация с отсутствием регистрации, которая станет источником для техзадания |
| Приемлемая витрина на Яндекс.Картах | На карточке проекта в Яндекс.Картах более 10-ти отзывов с общим рейтингом не менее 4.5 баллов ИЛИ прояснена ситуация, которая станет источником для техзадания |
| Включенность вебвизора | Вебвизор включен ИЛИ прояснена ситуация, которая станет источником для тех.задания |
| Кроссбраузерность через Метрику | В разных браузерах доля отказов приемлема ИЛИ прояснена ситуация, которая станет источником для техзадания |
| Кроссплатформенность через Метрику | На разных платформах доля отказов приемлема ИЛИ прояснена ситуация, которая станет источником для техзадания |
| Адаптивность через Метрику | На разных разрешениях доля отказов приемлема ИЛИ прояснена ситуация, которая станет источником для техзадания |
| Минимальная проверка: Наличие цели | В Метрике установлена хотя бы одна какая-то цель ИЛИ прояснена ситуация, которая станет источником для техзадания |
| Проверка истории домена | В истории по проекту всё чисто ИЛИ прояснена ситуация, которая станет источником для прояснения вопросов и согласования |
| Анализа блока Яндекс.Вебмастер "Диагностика сайта" | Диагностика сайта не показывает ошибок (за исключением обхода по Метрике) ИЛИ прояснена ситуация, которая станет источником для техзадания |
| Анализа блока Google Search Console "Диагностика сайта" | Диагностика сайта не показывает ошибок ИЛИ прояснена ситуация, которая станет источником для техзадания |
| Поиск зеркал сайта | У сайта нет зеркал ИЛИ прояснена ситуация, которая станет источником для техзадания |
| Микроразметка страницы контактов | Страница контактов имеет минимальный набор микроразметки и не содержит ошибок ИЛИ прояснена ситуация, которая станет источником для техзадания |
| Микроразметка сквозных данных об организации | Сквозные данные об организации имеют минимальный набор микроразметки и не содержит ошибок ИЛИ прояснена ситуация, которая станет источником для техзадания |
| Анализ индексируемых и исключенных страниц в Яндекс.Вебмастер | Индексируется что нужно и не индексируется что не нужно ИЛИ прояснена ситуация, которая станет источником данных для техзадания |
| Наличие и общий ландшафт проблем с малополезными URL | На проекте нет дублей разного толка и страниц с малым объема контентом ИЛИ прояснена ситуация, которая станет источником данных для техзадания |
| Проверка страниц входа в Яндекс Метрике | Все страницы входа в Метрике за год отдают код отклика 200 или 301 ИЛИ прояснена ситуация, которая станет источником для прояснения с представителем клиента и техзаданием |
| Визуальная адаптивность | Собран список всех типовых страниц сайта |
| Визуальная адаптивность | Для всех типовых страниц сайта визуальная адаптивность не имеет искажений вёрстки ИЛИ прояснена ситуация, которая станет источником для техзадания |
| Оценка скорости загрузки основных типов страниц | Скорость загрузки основных типов страниц приемлема ИЛИ прояснена ситуация, которая станет источником для техзадания |
| Валидность HTML (главная, контакты, страница услуги, листинга, товара) | Валидность основных типов страниц не имеет ошибок ИЛИ прояснена ситуация, которая станет источником для техзадания |
| Анализ сохраненной копии в Яндекс (главная, контакты, страница услуги, листинга, товара) | Сохраненные копии основных типов страниц не имеет ошибок ИЛИ прояснена ситуация, которая станет источником для техзадания |
| Выявление аномальных всплесков индексации | В истории графика исключенных Яндекс.Вебмастера нет точек беспокойства на вред "кармы домена" ИЛИ прояснена ситуация, которая станет источником для прояснения вопросов и согласования |
| Выявление аномальных всплесков индексации | В истории графика исключенных xtool нет точек беспокойства на вред "кармы домена" ИЛИ прояснена ситуация, которая станет источником для прояснения вопросов и согласования |
| Проверки сканирования пауком |  |
| Плоская структура адресов категорий (только для молодых проектов без трафика) | Категории находятся на 1-ом уровне вложенности ИЛИ прояснена ситуация, которая станет источником для техзадания (только для молодых проектов без трафика) |
| Наличие топонима основного региона в Title для основного домена для коммерческих страниц | Все Title содержат топонимы ИЛИ прояснена ситуация, которая станет источником для техзадания |
| Поиск страниц с кодом ответа сервера 30х | У проекта при внутреннем сканировании не выявлено страниц, отдающих 30x код отклика ИЛИ прояснена ситуация, которая станет источником для техзадания |
| Поиск страниц с кодом ответа сервера 40х и 50х | У проекта при внутреннем сканировании не выявлено страниц, отдающих 40x или 50x код отклика ИЛИ прояснена ситуация, которая станет источником для техзадания |
| Поиск страниц с одинаковыми тегами Title | У проекта при внутреннем сканировании не выявлено страниц с одинаковыми тегами Title ИЛИ прояснена ситуация, которая станет источником для техзадания |
| Выявление самых тяжелых страниц по загрузке по SFSS | У проекта при внутреннем сканировании не выявлено страниц с весом более 1.5 mb ИЛИ прояснена ситуация, которая станет источником для техзадания |
| Замена ссылок на страницы с http протоколом | У проекта при внутреннем сканировании не выявлено страниц, ссылающиеся на внутренние страницы через HTTP ИЛИ прояснена ситуация, которая станет источником для техзадания |
| Корректность закрытия страниц от индексации | У проекта при внутреннем сканировании все закрытые от индексации страницы - закрыты корректно и обосновано ИЛИ прояснена ситуация, которая станет источником для техзадания |
| Поиск внешних ссылок | У проекта при внутреннем сканировании внешние ссылки не вызывают рисков ни по объему ни по акцепторам ИЛИ прояснена ситуация, которая станет источником для техзадания |
| Спамные keywords | У проекта при внутреннем сканировании не найдено страниц с заспамленным тегом keywords ИЛИ прояснена ситуация, которая станет источником для техзадания |
| Поиск длинных URL адресов (только для молодых проектов без трафика) | Длинных url нет ИЛИ прояснена ситуация, которая станет источником для техзадания (только для молодых проектов без трафика) |
| Корректность использования тега noindex (вне мета) | У проекта при внутреннем сканировании не найдено некорректное использование тегов noindex в контенте ИЛИ прояснена ситуация, которая станет источником для техзадания |
| Корректность использования атрибута rel=nofollow | У проекта при внутреннем сканировании не найдено некорректное использование тегов nofollow на ссылках ИЛИ прояснена ситуация, которая станет источником для техзадания |
| Спам в URL | У проекта при внутреннем сканировании не найдено спама в URL ИЛИ прояснена ситуация, которая станет источником для техзадания |
| Проверка тегов strong, b и em | У проекта при внутреннем сканировании не найдено спама в тегах b, strong и em ИЛИ прояснена ситуация, которая станет источником для техзадания |
| Спам в атрибутах alt и title | У проекта при внутреннем сканировании ИЛИ ручном анализе по типовым страницам не найдено спама в тегах alt и title картинок ИЛИ прояснена ситуация, которая станет источником для техзадания |
| Проверка канонизации при крауле | У проекта при внутреннем сканировании страницы, нуждающиеся в канонизации - сканонизированы ИЛИ прояснена ситуация, которая станет источником для техзадания |
| Проверка канонизации при крауле | У проекта при внутреннем сканировании страницы, не нуждающиеся в канонизации - не сканонизированы ИЛИ прояснена ситуация, которая станет источником для техзадания |
| Анализ системности использования шаблонов Title в семантикоёмких разделах/страницах (в том числе для страниц товаров) | У проекта при внутреннем сканировании выявлено корректное системное использование шаблонов по всем коммерческим страницам в тегах Title ИЛИ прояснена ситуация, которая станет источником для техзадания |
| Анализ системности использования шаблонов Title в семантикоёмких разделах/страницах (в том числе для страниц товаров) | У проекта при внутреннем сканировании выявлено корректное системное использование шаблонов по всем коммерческим страницам в тегах Description ИЛИ прояснена ситуация, которая станет источником для техзадания |
| Анализ системности использования шаблонов Title в семантикоёмких разделах/страницах (в том числе для страниц товаров) | У проекта при внутреннем сканировании выявлено корректное системное использование спецсимволов по всем коммерческим страницам в тегах Description ИЛИ прояснена ситуация, которая станет источником для техзадания |
| Массовая проверка признаков внутренней каннибализации | У проекта при внутреннем сканировании не выявлено признаков внутренней каннибализации по методологии кластеризации семантикоёмких запросных H1 ИЛИ прояснена ситуация, которая станет источником для техзадания |
| Ручные технические проверки с заходом на сайт |  |
| Настройка 301-редиректов www | Настроен редирект либо на WWW версию сайта либо на версию без WWW ИЛИ прояснена ситуация, которая станет источником для техзадания |
| Настройка 301-редиректов для https | Настроен редирект на версию сайта с HTTPS ИЛИ прояснена ситуация, которая станет источником для техзадания |
| Настройка 301-редиректов для слэшей | Страницы без слешей, со слешами и двойными слешами делают редиректы на одну версию по всем типам страниц ИЛИ прояснена ситуация, которая станет источником для техзадания |
| Настройка 301-редиректов для index.php | Страницы с index.php делают редиректы на версию без index.php по всем типам страниц ИЛИ прояснена ситуация, которая станет источником для техзадания |
| Есть ли указание валюты возле цены | Возле цен указана валюта руб. или ₽ ИЛИ прояснена ситуация, которая станет источником для техзадания |
| Настройка 404 ответа | Несуществующие страницы отдают 404 код отклика ИЛИ прояснена ситуация, которая станет источником для техзадания |
| Настройка 404 ответа | Несуществующие страницы отдают контент, свидетельствующий об ошибке ИЛИ прояснена ситуация, которая станет источником для техзадания |
| Поверхностная проверка XML карты сайта | На сайте есть XML карта сайта и в ней нет явных отклонений свидетельствующих о сильной неактуальности ИЛИ прояснена ситуация, которая станет источником для техзадания |
| Доступность страниц с неизвестными GET параметрами | Страницы с неизвестными GET-параметрами канонизируются на страницу без GET-параметра ИЛИ прояснена ситуация, которая станет источником для техзадания |
| Дублируются ли тексты на страницах пагинации | На страницах пагинаций текст отстутствует ИЛИ прояснена ситуация, которая станет источником для техзадания |
| Качественно оформленная страница Контакты, шапка сайта (вайбер, ватсап, номер 8 800, email и т.д.) | На странице Контакты удовлетворяет 11 критериям из техаудитного файла ИЛИ прояснена ситуация, которая станет источником для техзадания |
| Проверка структуры заголовков h1-h6 | По каждой из типовых страниц сайта - в заголовки H не оформлено содержимое, которое некорректно располагать в тегах H ИЛИ прояснена ситуация, которая станет источником для техзадания |
| Проверка структуры заголовков h1-h6 | По каждой из типовых страниц сайта - в заголовки H оформлено содержимое, которое корректно располагать в тегах H ИЛИ прояснена ситуация, которая станет источником для техзадания |
| Проверки только для информационных разделов на коммерческих проектах или информационных проектов |  |
| Используется оглавление по статьям (только инфо-проекты / инфо-разделы коммерческих проектов) | Оглавление используется и содержит якорные ссылки ИЛИ прояснена ситуация, которая станет источником для техзадания |
| Используются ссылки на связанные статьи (только инфо-проекты / инфо-разделы коммерческих проектов) | На каждой инфо-странице есть ссылки на связанные статьи ИЛИ прояснена ситуация, которая станет источником для техзадания |
| Используются ссылки на коммерческие разделы (только инфо-проекты / инфо-разделы коммерческих проектов) | На инфо-статьях есть блоки ссылок на коммерческие разделы ИЛИ прояснена ситуация, которая станет источником для техзадания |
| Блок Автор (только инфо-проекты / инфо-разделы коммерческих проектов) | На инфо-статьях есть блок с автором ИЛИ прояснена ситуация, которая станет источником для техзадания |
| Блок с датой, шерами и инфой о чтении (только инфо-проекты / инфо-разделы коммерческих проектов) | На инфо-статьях есть блок с дополнительной информацией ИЛИ прояснена ситуация, которая станет источником для техзадания |
| Создание приоритетных технических заданий по результату аудита |  |
| Составлено приоритетное техническое задание по результату приоритетной проверки по техническому аудиту | ТЗ составлено и отправлено на сторону проекта |
| Дополнительные мероприятия вне технического аудита |  |
| Получение данных по приоритетности имеющихся страниц на сайте с привязкой к URL | На основании сканирования проекта подготовлен файл в облаке для простановки приоритетов |
| Получение данных по приоритетности имеющихся страниц на сайте с привязкой к URL | Приоритеты простановлены со стороны представителя проекта (без привязки к запрашиваемости или ассортименту) |
| Получение данных по приоритетности имеющихся страниц на сайте с привязкой к URL | Проставленные приоритеты проверены стороной SEO-команды, приняты и зафиксированы в облаке |
| Сбор поверхностной семантики по проекту | Поверхностная семантика собрана по всему проекту и отправлена в топвизор на отслеживание |
| Конкурентный анализ тегов Title, Description, H1 по отдельным страницам + составление рекомендаций по тегам Title, Description, H1 + интеграция (если возможно) рекомендуемых тегов Title, Description, H1 (по отдельным страницам ИЛИ по разделу/всему сайту) | Поверхностная семантика собрана по всему проекту и отправлена в топвизор на отслеживание |
| Месяцы 2+. Спринты 3+. Основные мероприятия по SEO-продвижению проекта | Результат выполнения задачи |
| Составление технических заданий |  |
| Составление технических заданий по результатам технического аудита [повторяемая] | Техническое задание по результату техаудита или для других технических правок составлено и отправлено |
| Составление технических заданий по результатам анализа КНДР и блоков шапки/футера [повторяемая] | Техническое задание по результату анализа КНДР / шапки/футера или других блоков составлено и отправлено |
| Составление технических заданий по результатам анализа чеклистов [повторяемая] | Техническое задание по результату анализа чеклиста составлено и отправлено |
| Сопровождение выданных технических заданий |  |
| Сопровождение технических заданий по результатам технического аудита [повторяемая] | Внешнее выполнение задачи по ранее выданному техническому заданию по техаудиту проверено ИЛИ дана обратная связь по процессу выполнения техзадания |
| Сопровождение технических заданий по результатам анализа КНДР и блоков шапки/футера [повторяемая] | Внешнее выполнение задачи по ранее выданному техническому заданию по блокам КНДР проверено ИЛИ дана обратная связь по процессу выполнения техзадания |
| Сопровождение технических заданий по результатам анализа чеклистов [повторяемая] | Внешнее выполнение задачи по ранее выданному техническому заданию по чеклистам проверено ИЛИ дана обратная связь по процессу выполнения техзадания |
| Cбор данных и анализы для составления техзаданий и/или внедрения правок |  |
| Вторичная приоритезация On-Page анализа и проработки страниц на основании данных по поисковому спросу, приоритетности для проекта и наличия ассортимента (для ИМов) и других данных | Изначально отприоритезированный массив страниц вторично приоритезирован с учетом данных по поисковому спросу, первичной приоритезации и наличия ассортимента (для ИМов) и других возможных параметров |
| Общий предварительный On-Page анализ страниц вторичной приоритезации для выявления "низковисящих плодов" для On-Page оптимизации: (может включать один или несколько пунктов из списка ниже, но не ограничивается им) - Точечное сравнение тегов Title, H1, Description - Точечное сравнение количества ассортимента конкурентов (ИМ) - Точечное сравнение стоимости ассортимента конкурентов (ИМ) - Точечное сравнение фактических элементов ассортимента конкурентов (ИМ) - Поверхностный анализ контентного КНДР (услуга) - Поверхностный анализ КНДР блоков фильтров (ИМ) - Поверхностный анализ КНДР пунктов фильтров (ИМ) - Поверхностный анализ КНДР мини-карточки листинга (ИМ) - Поверхностный анализ КНДР другого функционала работы с листингом (сортировки, отображение и другое) (ИМ) - Поверхностный текстовый анализ отдельной посадочной | В свободной форме собраны данные по 1 или нескольким страницам из вторично отприоритезированного списка страниц на предмет общего удовлетворения перечисленных свойств страницы относительно конкурентов |
| Сбор данных по общему коммерческому спросу на имеющихся страницах сайта (для продвигаемых страниц) [повторяемая при расширении] | Парсинг или ручная проверка по коммерческому спросу завершена и данные внесены в файл приоритетов в облако в облачный файл проекта |
| Выявление поисковых конкурентов | Список конкурентов выявлен и занесён в облачный файл проекта на лист с конкурентами |
| Анализ структуры трафика конкурентов | Структура конкурентов проанализирована и результаты анализа занесены в облачный файл проекта на лист с конкурентами |
| Сбор с конкурентов блоков шапки/футера и других сквозных элементов | Анализ конкурентов по блокам шапки, футера и других сквозных элементов проведен и его данные занесены в файл проекта на лист с анализом КНДР |
| [Для сайтов услуг] Сбор с конкурентов блоков КНДР со страниц услуг (общий без привязки к запросу)* | Анализ КНДР случайных популярных страниц услуг конкурентов проведен и его данные занесены в файл проекта на лист с анализом КНДР |
| [Для сайтов услуг] Сбор с конкурентов блоков КНДР со страницы услуги (частный с привязкой к запросу) [повторяемая] | Анализ КНДР страниц услуг конкурентов по целевому запросу проведен и его данные занесены в файл проекта на лист с анализом КНДР |
| Анализ и составление рекомендуемых тегов Title для отдельной страницы [повторяемая] | Title для отдельной страницы составлен на основании анализа и зафиксирован (форма любая) |
| Анализ и составление рекомендуемых тегов Description для отдельной страницы [повторяемая] | Description для отдельной страницы составлен на основании анализа и зафиксирован (форма любая) |
| Анализ и составление рекомендуемых регулярных выражений тегов Title для категории* [повторяемая] | Регулярное выражение Title для отдельной категории составлен на основании анализа и зафиксирован (форма любая) |
| Анализ и составление рекомендуемых регулярных выражений тегов Description для категории* [повторяемая] | Регулярное выражение Description для отдельной категории составлен на основании анализа и зафиксирован (форма любая) |
| Сбор семантики к отдельной странице [повторяемая] | Семантика для отдельной страницы собрана и зафиксирована (либо на согласование либо в топвизоре) |
| Сбор гибридной структуры (без семантики) по всему проекту | Гибридная структура по всему проекту собрана и зафиксирована в виде картинки и excel-листа в облачном файле проекта |
| Сбор гибридной структуры (без семантики) по отдельной категории [повторяемая] | Гибридная структура по отдельной категории собрана и зафиксирована в виде картинки и excel-листа в облачном файле проекта |
| Проверка потенциально новых страниц гибридной структуры на наличие подходящего поискового спроса | Собраны данные по потенциальным страницам гибридной структуры на наличие подходящего (коммерческого / информационного поискового спроса) |
| Проверка потенциально новых страниц гибридной структуры на соответствие интенту | Собраны данные по потенциальным страницам гибридной структуры на соответствие интенту продвигаемых страниц |
| Проверка потенциально новых страниц гибридной структуры на позиции запросов и каннибализацию | Собраны данные по потенциальным страницам гибридной структуры по позициям в поисковых системах и сделан вывод о наличии или отсутствии каннибализации |
| Анализ конверсионных путей на проекте на ПК и адаптивной мобильной версии | Анализ конверсионных путей на проекте на ПК и мобильной версии завершен и зафиксирован в облачном файле проекта |
| Сравнительный анализ с поисковыми конкурентами через призму конверсии пользователя ( + отдельно для мобильной версии) | Сравнительный анализ проекта с поисковыми конкурентами через призму конверсии пользователя на ПК и мобильной версии завершен и зафиксирован в облачном файле проекта |
| Сбор топовых URL от страниц конкурентов + чистка от дублей с меньшей видимостью | Топовые URL от страниц конкурентов почищенные от дублей с меньшей видимостью собраны и зафиксированы в листе "Топ URL конкурентов" |
| Разметка по H1 и типу топовых по видимости страниц со страниц конкурентов из keys.so * | Топовые URL от страниц конкурентов размечены по заголовкам H1 и по типу и данные зафиксированы в листе "Топ URL конкурентов" |
| Анализ меню и других сквозных элементов относительно конкурентов на предмет необходимости корректировок | Проведен анализ на предмет необходимости корректировок меню и/или других сквозных элементов продвигаемого сайта относительно конкурентов |
| Анализ конкурентов на предмет трафикогенерирующих информационных страниц для тем блога | Получен список информационных страниц конкурентов с реальными или ожидаемыми тегами H1 (Заголовками тем) |
| Сбор семантики с конкурентов по трафикогенерирующим информационным страницам для блога | Произведено сведение информационных страниц конкурентов и имеющейся семантики на эти страницы находящейся в пределах топ-10-30 (на выбор SEO-специалиста) |
| Анализ информационных тезисов по конкурентам для покрытия ширины темы для информационной страницы блога | Для информационной статьи проведен конкурентный анализ URL в топе на предмет покрываемых тезисов и составлен итоговый полный и недублирующийся список тезисов на покрытие в информационной статье |
| Сбор данных для текстового анализ посадочной страницы по запросу или кластеру | Произведен сбор данных по словам и словосочетаниями, которые необходимо проверить через текстовый анализатор для сравнения с конкурентами по различным зонам |
| Проведение текстового анализа посадочной страницы по запросу или кластеру по ранее собранным данным | Произведен текстовый анализ предварительно собранных слов и словосочетаний относительно конкурентов для продвигаемой страницы продвигаемого сайта |
| Внедрение изменений на сайт |  |
| Создание страниц на сайте с минимально возможным наполнением (не считая SEO-оптимизации) [повторяемая] | Страница создана, размещена на сайте и доступна к ознакомлению |
| Внедрение / изменение тегов Title / H1 / Description на страницах сайта | Теги Title / H1 / Description внедрены на сайт и доступны к ознакомлению |
| Внедрение изменений на страницы сайта по запросу клиента (не SEO-шные правки) | Изменения на страницы сайта внедрены и доступны к ознакомлению |
| Внедрение текстовых изменений на страницы сайта силами SEO-команды | Текстовые изменения на страницы сайта внедрены и доступны к ознакомлению |
| Внедрение блоковых изменений на страницы сайта силами SEO-команды | Блоковые изменения на страницы сайта внедрены и доступны к ознакомлению |
| Сопровождающие задачи |  |
| Оптимизация семантики [повторяемая] | Семантика оптимизирована и проект в топвизоре соответствует данным по распределению семантики по группам, не содержит неявных дубликатов и неактуальных запросов |
| Актуализация и обработка файла задач и долгов [повторяемая] | Файл долгов актуализирован и дополнен новыми задачами + изменены статусы по задачам |
| Актуализация данных карточек Яндекс.Бизнес [повторяемая] | Карточки Яндекс.Бизнес актуализированы, содержат синюю галочку и имеют заполненными все дополнительные данные (ревизиты и разметка, соответствующая бизнесу) |
| Коммуникация в чатах + напоминание участникам проекта о задолженностях [повторяемая] | Коммуникация в чате поддерживается, вопросы закрыты или закрываются, задолженности напомнены |
| Проведение созвонов (с командой проекта, исключая созвоны внутри SEO-команды) [повторяемая] | Созвон проведен и его протокол зафиксирован |
| Заведение проекта в топвизор (с отслеживаемой семантикой и датами съема) | Проект в топвизор создан, в нем отслеживается семантика с автосбором по 1-2-3 регионам по Яндекс и Google (если не оговорено обратное) |
| Мониторинг позиций проекта | Данные по позициям проверены и не содержат какой-либо информации, требущей внимания ИЛИ данные проверены и важная информация зафиксирована |
| Мониторинг трафика проекта | Данные по трафику проверены и не содержат какой-либо информации, требущей внимания ИЛИ данные проверены и важная информация зафиксирована |
| Мониторинг данных Яндекс. Вебмастер | Данные Яндекс.Вебмастер проверены и не содержат какой-либо информации, требущей внимания ИЛИ данные проверены и важная информация зафиксирована |
| Мониторинг данных Google Search Console | Данные Google Search Console проверены и не содержат какой-либо информации, требущей внимания ИЛИ данные проверены и важная информация зафиксирована |
| Другие уникальные задачи | Задачи поставлены или завершены |
| Дополнительные мероприятия (по запросу и согласованию) | Результат выполнения задачи |
| Работа с внешними факторами |  |
| Комплекс мероприятий по закупке ссылок (в пределах согласованного ссылочного бюджета 10 000 ₽/мес) | Ссылки закуплены в пределах согласованного ссылочного бюджета 10 000 ₽/мес, список URL с донорами доступен на листе "Ссылки Google" |

4. Форма отчёта по спринту

Каждый спринт (2 недели) Исполнитель предоставляет Заказчику отчёт о выполнении работ не позднее 2 (двух) рабочих дней после завершения спринта.

Структура отчёта:

Блок 1. Что сделано в спринте.

Перечень выполненных работ со ссылками на конкретные результаты: технические задания, документы аудитов и анализов, изменения на сайте, созданные тексты и метатеги, обновлённые карточки на агрегаторах, разметка Schema.org. Карточка контроля спринта со статусом «Светофор»: 🟢 в плане, 🟡 требуется обратная связь Заказчика, 🔴 заблокировано.

Блок 2. Что в работе у других сторон.

Перечень задач, переданных разработчику Заказчика, со статусами внедрения. Перечень запросов на согласование, ожидающих обратной связи Заказчика (документы, контент, доступы, согласование цен и формулировок). Внешние блокеры (при наличии).

Блок 3. Срезы по метрикам.

С момента фиксации baseline — данные мониторинга по позициям в семантическом ядре, органическому трафику (Яндекс.Метрика), индексации (Яндекс.Вебмастер, Google Search Console). Срезы предоставляются за отчётный период и оформляются как замеры в динамике; конкретные значения метрик не являются договорными обязательствами Исполнителя — их достижение зависит от факторов, перечисленных в п. 2.3 настоящего Приложения.

Блок 4. Выводы по спринту и план следующего спринта.

Краткое описание результатов и наблюдений. Зафиксированные проблемы, риски, предложения по их решению. План работ на следующий спринт с указанием приоритетов и ожидаемых результатов.

Раз в месяц дополнительно: сводный отчёт за календарный месяц и созвон с командой Заказчика продолжительностью 30–60 минут.

5. Критерии приёмки работ

5.1. Состав приёмки

Приёмка работ за спринт оформляется подписанием Заказчиком Акта сдачи-приёмки выполненных работ и подтверждением получения Отчёта по спринту (раздел 4 настоящего Приложения). Акт и Отчёт направляются Исполнителем Заказчику не позднее 2 (двух) рабочих дней после завершения соответствующего спринта.

5.2. Срок рассмотрения

Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приёмки выполненных работ рассмотреть его и при отсутствии возражений подписать и направить Исполнителю подписанный экземпляр.

5.3. Автоматическая приёмка

Если в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта Заказчик не направил подписанный экземпляр Акта и не представил письменный мотивированный отказ от приёмки работ — работы считаются принятыми Заказчиком в полном объёме с надлежащим качеством и подлежат оплате в соответствии с разделом 3 Договора.

5.4. Мотивированный отказ

Мотивированный отказ от приёмки работ оформляется Заказчиком в письменной форме и направляется Исполнителю по каналам связи, указанным в реквизитах Договора. Мотивированный отказ должен содержать конкретный перечень замечаний с указанием:

— на какие именно работы (deliverables, артефакты) распространяется отказ;

— какие критерии настоящего Приложения нарушены;

— какие действия Исполнителя необходимы для устранения замечаний.

При получении мотивированного отказа Стороны составляют двусторонний Акт с перечнем претензий и необходимых работ со сроками их исполнения. Доработка работ по обоснованным замечаниям осуществляется Исполнителем без дополнительной оплаты в согласованные сроки. Замечания, не относящиеся к выполненным работам спринта или выходящие за рамки Программы работ настоящего Приложения, могут быть оформлены Сторонами как дополнительные работы (п. 3.3 Договора).

| Исполнитель: ИП Науменко Павел Александрович _______________ /Науменко П. А./ М.П. | Заказчик: Генеральный директор ООО «Губерния» _______________ /Старикова Ю. А./ М.П. |
| --- | --- |